CalibraHub

OrgChart + Workflow Engine

Implementation Specification — Tüm Sprint'ler (1–5)

Bu doküman, geliştirme ekibine veya AI asistanına verilmek üzere hazırlanmış

yüksek seviyeli teknik şartnamedir. Kod örnekleri içermez — "ne yapılmalı" anlatır, "nasıl yazılmalı" değil.

Hazırlayan: Mimari & Şartname Yazımı

Tarih: 17 Mayıs 2026

Toplam tahmini effort: 7 hafta (5 sprint)

# İçindekiler

- 1. Genel Bakış ve Kapsam

- 2. Ortak Şartnameler (tüm sprint'lere uygulanır)

- 3. Sprint 1 — OrgChart Drag-Drop + Davranış (1 hafta)

- 4. Sprint 2 — Workflow Definition + Editor MVP (2 hafta)

- 5. Sprint 3 — Runtime Engine (2 hafta)

- 6. Sprint 4 — Aktör Atama + OrgChart Entegrasyonu (1 hafta)

- 7. Sprint 5 — Cilalama (1 hafta)

- 8. Bağımlılık Grafiği ve Sıra

- 9. Genel Kabul Kriterleri

# 1. Genel Bakış ve Kapsam

## 1.1. Ürün Hedefi

CalibraHub'a iki birbirine bağlı özellik eklemek:

- OrgChart — sürükle-bırak ile yönetilen organizasyon şeması (mevcut yapının davranışsal genişletilmesi).

- Workflow Engine — görsel olarak tanımlanan, kural tabanlı belge onay akışı sistemi (yeni modül).

## 1.2. Bu Dokümanın Doğası

Bu doküman bir şartname — yani "ne yapılmalı" anlatır, "nasıl yazılmalı" değil. Kod örneği içermez. Geliştiriciye (insan veya AI) şu üç şeyi sağlar:

- Davranışsal şartname — sistem hangi durumda ne yapmalı, neyi yapmamalı.

- Yüzey listeleri — hangi tablolar, hangi endpoint'ler, hangi ekranlar olmalı.

- Kabul kriterleri — sprint biten kabul edilebilmesi için ölçülebilir koşullar.

Geliştirici sorumluluğu: Mimari karar (hangi pattern, hangi class adı, hangi internal yapı) bu dokümanda kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış. Geliştirici CalibraHub'ın mevcut konvansiyonlarına (önceki controller'lar, repository'ler, service'ler) bakarak uyumlu bir çözüm üretmeli.

## 1.3. Bu Dokümanın Sınırları

- Kapsam içinde: OrgChart davranışsal genişletme + drag-drop UI, Workflow Definition CRUD + tasarımcı, Workflow Runtime motoru, NCalc kural değerlendirme, aktör atama, AND-Join paralel akış.

- Kapsam dışında: Mevcut DocumentApproval sıralı akışının kaldırılması (yan yana çalışacak), BPMN 2.0 standart dosya import/export, kullanıcı oturumu / yetkilendirme (mevcut [Authorize] yapısı kullanılacak), çok-tenant DB ayarları (zaten var).

# 2. Ortak Şartnameler

Bu kurallar tüm 5 sprint'in tamamına uygulanır. Her sprint kendi başlığında bu kuralları tekrar etmez — bu bölüm tek referans noktasıdır.

## 2.1. DB Naming ve Yapı (CLAUDE.md uyumu)

- PascalCase, singular: tablo isimleri OrgChartNode, WorkflowDefinition (snake_case yasak, prefix yasak).

- PK her zaman INT IDENTITY: [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY. Yeni eklenen tablolarda Guid PK yasak.

- FK her zaman {Entity}Id: DefinitionId, NodeId. String FK yasak.

- Audit dörtlüsü zorunlu: Created, Updated, CreatedBy, UpdatedBy — yeni her tabloda.

- Boolean: Is{Quality} veya Has{Quality} pattern'ı.

- Soft delete: IsActive BIT NOT NULL DEFAULT 1 — kayıt silmek yerine pasifleştir.

- Index isimlendirme: IX_{Table}_{Cols} / UX_{Table}_{Cols} / FK_{Table}_{Ref} / DF_{Table}_{Col}.

- Multi-tenant: Yeni tablolarda CompanyId kolonu yok (per-company DB mimarisi gereği). Master DB'ye eklenmez.

## 2.2. Domain Davranışı (CLAUDE.md zorunlu)

- Yeni Domain entity'leri anemic olamaz. Davranış metotları + private setter pattern.

- Invariant kontrolü entity içinde DomainException.ThrowIf(...) ile.

- Status geçişleri entity metotlarıyla; doğrudan Status = ... set'i yasak.

- Her aggregate için en az 5 happy + 3 sad path test (tests/CalibraHub.Application.UnitTests/Domain/ altında).

## 2.3. API Yüzeyi

- DTO katmanı zorunlu: Controller'lar return Json(entity) YAPMAZ. Mapster ile DTO'ya dönüştür ve onu döner.

- Endpoint isimlendirme: liste için GET /Modul/Resources, detay için GET /Modul/Resource/{id}, yazma için POST /Modul/SaveResourceJson, silme için POST /Modul/DeleteResourceJson (CSRF korumalı).

- Validasyon: Request DTO'ları için AbstractValidator<> sınıfları Application/Validation/ altında.

- Hata: Standart JSON response wrapper ApiResponse<T> { ok, data, error, traceId } — ApiExceptionMiddleware zaten kurulu.

- Authorization: Tüm controller class seviyesinde [Authorize].

- CSRF: Yazma endpoint'leri [ValidateAntiForgeryToken].

## 2.4. Frontend Standartları

- Liste ekranları SmartBoard standardında (SmartBoardBuilder<T> kullanılır, eski Build*BoardConfig pattern yasak).

- Form'lar ilk input'a autofocus, _StickySaveBar.cshtml sticky footer kullanır, hata gösterimi _ValidationField.cshtml partial'ı üzerinden.

- Silme onayı: native confirm() / alert() yasak. showConfirm({ title, message, danger }) global helper kullanılır.

- Boolean input: checkbox değil switch (toggle).

- Buton class'ları: .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger, .btn-ghost — eski ca-btn / smartcard-kitt__btn yasak.

- Empty state: _EmptyState.cshtml partial'ı.

- Loading: React komponentlerde <Skeleton /> iskelet (component zaten var, hâlâ kullanılmıyor).

## 2.5. Test Standartları

- Lokasyon: tests/CalibraHub.Application.UnitTests/ altında modüle göre alt klasör (örn. Domain/, Workflow/, OrgChart/).

- Stack: xUnit + FluentAssertions + NSubstitute (zaten kurulu).

- Adlandırma: MethodName_StateUnderTest_ExpectedBehavior — örn. Reparent_TargetIsDescendant_ThrowsCycleException.

- Coverage hedefi: Yeni Domain davranış kodu için ≥%80, validator'lar için 100%.

## 2.6. Kod İnceleme ve CI

- CI gate (önceki raporlarda önerilen): yeni CREATE TABLE audit kolonu zorunlu, controller >800 LOC reject, test sayısı düşemez.

- PR boyutu: Her sprint birden fazla PR ile teslim edilir (her PR < 1500 satır diff).

- Geri uyum: Mevcut OrgChart ve DocumentApproval altyapısı bozulmaz. Yeni yapı eski yapı ile yan yana çalışır.

SPRINT 1

OrgChart Drag-Drop + Davranış

Süre: 1 hafta · Risk: Düşük · Bağımlılık: Yok

## S1.1. Hedef

Mevcut OrgChart yapısına sürükle-bırakla yeniden yapılandırma yetisi kazandırmak. Domain entity'sine davranış metotları eklenmesi, döngü koruması ve delta save endpoint'leri.

## S1.2. Kapsam

### Domain Davranışı

- OrgChart entity'sine eklenecek davranışlar:

  - AddNode(OrgChartNode node) — chart'a node ekler. Aynı ChartId garantisi, duplicate kontrolü.

  - RemoveNode(Guid nodeId, bool cascade) — node siler. Cascade=true alt node'ları kaldırır, false orphan kontrolü.

  - Reparent(Guid nodeId, Guid? newParentNodeId, int newSortOrder) — bir node'u yeni parent'a taşır. Cycle koruması zorunlu.

  - MarkAsDefault() — bu chart'ı şirket için varsayılan yapar. Diğer varsayılanların kaldırılması Service katmanında.

  - Validate() — şema bütünlük kontrolü: root sayısı en az 1, orphan kontrolü, cycle taraması.

- Tüm davranışlar invariant ihlal halinde DomainException fırlatır.

### Node Türleri (genişletme)

Mevcut OrgChartNode.UserId zorunlu alanı kalkıyor; yerine 4 farklı tür node desteklenir:

- User — UserProfile (sistem kullanıcısı) bağlı.

- Department — Department entity'si bağlı (birim kutusu).

- Personnel — Personnel entity'si bağlı (üretim operatörü, sistem login'i olmayabilir).

- Vacant — Boş kadro. Sadece PositionTitle var, referans yok.

- Parent referansı ParentUserId yerine ParentNodeId olur (heterojen yapı).

### DB Değişiklikleri

Tablo: dbo.OrgChartNode — kolon değişiklikleri:

- Yeni: NodeType NVARCHAR(20) — User | Department | Personnel | Vacant

- Yeni: DepartmentId INT NULL — FK Department

- Yeni: PersonnelId INT NULL — FK Personnel

- Yeniden adlandırma: ParentUserId → ParentNodeId (Guid, FK self-referential)

- Eski UserId kolonu kalır (nullable yapılır, sadece NodeType=User için dolar).

- Migration: __SchemaVersion tablosuna kayıt; eski ParentUserId verisi geçişte mapping ile dolar.

- Audit dörtlüsü Created/Updated/CreatedBy/UpdatedBy eklenecek (varsa kalsın).

### API Yüzeyi

Yeni endpoint'ler (mevcut OrgChartController'a eklenir):

| Endpoint | Method | Amacı |
| --- | --- | --- |
| MoveNodeJson | POST | Bir node'u yeni parent altına taşır + sortOrder günceller. Cycle koruması. |
| AddNodeJson | POST | Yeni node ekler (NodeType + ilgili RefId). Validation çalışır. |
| RemoveNodeJson | POST | Node siler (opsiyonel cascade alt'ları da siler). |
| ValidateChartJson | GET | Mevcut şemanın bütünlüğünü döner (uyarı listesi). |

- Eski SaveNodesJson / ReplaceNodesAsync geri uyum için kalır (delete edilmez), ama UI tercihen yeni delta endpoint'lerini kullanır.

- Tüm endpoint'ler DTO döner — ham entity yasak.

### UI Gereksinimleri

Component: OrgChartWorkspace.jsx güncellemesi (yeniden yazılmaz, genişletilir):

- Drag-drop: @dnd-kit entegrasyonu. Kart sürüklenebilir, drop target başka kart veya boş alan olabilir.

- Reparent: Bir kartı başka kartın üzerine bırakınca, drop target o kişinin yeni üstü olur.

- Re-order: Kardeşler arasında dikey sürükleme sortOrder günceller. Drop zone (ince yatay çizgi) görünür.

- Cycle uyarısı: İllegal drop denemesi UI'da kırmızı çerçeve + toast mesajı.

- Undo/Redo: Ctrl+Z / Ctrl+Y desteği. Save'e kadar tüm hareketler tersine alınabilir.

- Node türü seçimi: Yeni node eklerken "User / Departman / Personel / Vakant Pozisyon" seçim modal'ı.

- Validation feedback: Şema doğrulama uyarıları üst banner'da ("3 orphan node var" gibi).

- Native dialog yasak: Mevcut prompt('Sema adi:') çağrısı (line 250) custom modal ile değiştirilecek.

### Test Gereksinimleri

- tests/.../Domain/OrgChartBehaviorTests.cs — yeni:

  - Reparent_TargetIsSelf_ThrowsCycle

  - Reparent_TargetIsDescendant_ThrowsCycle

  - Reparent_ValidMove_UpdatesParentAndSortOrder

  - AddNode_DuplicateUser_ThrowsDomainException

  - RemoveNode_HasChildren_RequiresCascadeFlag

  - Validate_OrphanExists_ReturnsWarning

  - MarkAsDefault_ClearsPreviousDefault

- Hedef: en az 8 test, hepsi green.

## S1.3. Kabul Kriterleri

Sprint 1 — Definition of Done ✓ OrgChart entity 4 yeni davranış metoduna sahip, hepsi invariant'lı. ✓ OrgChartNode tablosu 4 NodeType destekliyor; mevcut veriler kaybolmadan migrate edildi. ✓ Drag-drop reparent + re-order çalışıyor, cycle koruması aktif. ✓ Delta save endpoint'leri (MoveNode/AddNode/RemoveNode) DTO döner. ✓ Eski ReplaceNodesAsync hâlâ çalışır (geri uyum bozulmadı). ✓ OrgChartBehaviorTests en az 8 test, hepsi geçer. ✓ Mevcut prompt() çağrısı kaldırıldı, custom modal kullanılıyor.

SPRINT 2

Workflow Definition + Editor MVP

Süre: 2 hafta · Risk: Orta · Bağımlılık: Sprint 1

## S2.1. Hedef

Workflow Engine'in tasarım zamanı altyapısı: şema tanımı (Definition + Node + Transition) Domain entity'leri, validation, persistence, ve görsel tasarım editörü (React Flow tabanlı).

Bu sprint runtime üretmez — tanımlanan workflow'lar çalışmaz, sadece kaydedilir ve görüntülenir. Runtime Sprint 3'te eklenir.

## S2.2. Kapsam

### DB Yapısı — 3 Yeni Tablo

#### dbo.WorkflowDefinition

- Kolonlar: Id, Name, Description, DocumentTypeId (opsiyonel — sadece belirli belge türüne uygulanır), IsActive, Version, audit dörtlüsü.

- Index: IX_WorkflowDefinition_DocumentType, UX_WorkflowDefinition_Name_Active (aynı ad'la birden fazla aktif tanım yok).

#### dbo.WorkflowNode

- Kolonlar: Id, DefinitionId (FK), NodeType (Start | Task | Decision | ParallelSplit | ParallelJoin | End), Name, PositionX, PositionY,

- Task-özel: ActorType (User|Role|Department|Expression), ActorRefId, ActorExpression, TimeoutHours.

- Join-özel: JoinExpectedTokens.

- Decision/Reject policy: OnRejectPolicy (Cancel | Return).

- Audit dörtlüsü.

- Index: IX_WorkflowNode_Definition.

#### dbo.WorkflowTransition

- Kolonlar: Id, DefinitionId, FromNodeId (FK), ToNodeId (FK), Label (UI'da ok üzerinde), Condition (NCalc ifadesi, NULL = unconditional), Priority (XOR Gateway'de düşük sayı önce), IsDefault (default branch flag).

- Index: IX_WorkflowTransition_FromNode, IX_WorkflowTransition_Definition.

- Constraint: CHK_WorkflowTransition_DifferentNodes — FromNodeId ≠ ToNodeId.

### Domain Davranışı

#### WorkflowDefinition entity

- AddNode(WorkflowNode node) — Name unique kontrolü, DefinitionId tutarlılığı.

- RemoveNode(int nodeId) — node ve ilişkili tüm transition'lar kaldırılır.

- Connect(int fromId, int toId, string? condition, int priority, bool isDefault) — transition ekler, kaynak/hedef aynı definition'da olmalı.

- Disconnect(int transitionId) — transition kaldırır.

- Validate() — ŞARTNAME ihlal listesi döner:

  - Definition'da tam 1 Start node var mı?

  - En az 1 End node var mı?

  - Tüm node'lar Start'tan ulaşılabilir mi (orphan yok)?

  - Tüm node'lar bir End'e gidiyor mu (dead-end yok)?

  - Decision Gateway'lerin en az bir IsDefault=true branch'i var mı?

  - Her ParallelSplit için karşılık gelen ParallelJoin var mı?

  - Her Task node'un ActorType doldurulmuş mu?

  - Cycle kontrolü (sonsuz döngü).

- Publish() — Validate() temizse IsActive=true, Version++. Published definition'a node eklenemez (yeni version açılır).

- CreateNewVersion() — mevcut definition'ı klonlar, Version+1, IsActive=false (taslak olarak).

#### WorkflowNode entity

- Rename(string newName) — duplicate kontrolü Definition seviyesinde.

- Move(int x, int y) — UI tarafından canvas'ta sürüklenince.

- ConfigureActor(ActorType type, string? refId, string? expression) — Task node için, başka türler için ihlal exception.

#### WorkflowTransition entity

- UpdateCondition(string? condition) — boş NCalc ifadesi geçerli (unconditional).

- SetPriority(int priority).

- MarkAsDefault() — aynı FromNode'un diğer transition'larının IsDefault'unu false yapar (service seviyesinde).

### API Yüzeyi — Yeni WorkflowDefinitionController

| Endpoint | Method | Amacı |
| --- | --- | --- |
| /Workflow/Definitions | GET | Aktif workflow definition'ların listesi (SmartBoard formatında). |
| /Workflow/Definition/{id} | GET | Tek definition + tüm node'ları + transition'ları (full JSON). |
| /Workflow/SaveDefinitionJson | POST | Definition header bilgisi save. |
| /Workflow/SaveNodeJson | POST | Tek node ekle/güncelle (PositionX/Y dahil). |
| /Workflow/DeleteNodeJson | POST | Tek node sil (transition'ları cascade). |
| /Workflow/SaveTransitionJson | POST | Tek transition ekle/güncelle. |
| /Workflow/DeleteTransitionJson | POST | Tek transition sil. |
| /Workflow/ValidateDefinitionJson | GET | Validate() sonucu — uyarı listesi. |
| /Workflow/PublishDefinitionJson | POST | Validate temizse IsActive=true. |
| /Workflow/CloneDefinitionJson | POST | Yeni version olarak klonla. |

- DTO katmanı: Application/Contracts/WorkflowContracts.cs — DefinitionDto, NodeDto, TransitionDto, SaveRequest'ler, ValidationResultDto.

- Validator'lar: Application/Validation/SaveWorkflowDefinitionValidator, SaveWorkflowNodeValidator, SaveWorkflowTransitionValidator.

### UI Gereksinimleri

#### Liste Ekranı

- Yol: /Workflow/Definitions — SmartBoardBuilder ile.

- Sütunlar: Name, DocumentType, Version, IsActive (badge), CreatedBy, Updated.

- Filtre: aktif/pasif, doküman türü, ad arama.

- Header action: "Yeni Akış" → boş bir Definition + Start node ile editor açılır.

- Card primary action: Edit → editor, Secondary: Clone (yeni version) + Delete.

#### Editor Ekranı

- Yol: /Workflow/DefinitionEdit?id={id}.

- Kütüphane: React Flow (@xyflow/react) — yeni dependency.

- 3 panel düzeni:

  - Sol palette: 6 node türü kart (Start/Task/Decision/ParallelSplit/ParallelJoin/End). Sürüklenip canvas'a bırakılır.

  - Orta canvas: Node'lar serbestçe konumlanır, kenarlardan connector dot ile transition çekilir. Pan + zoom desteklenir.

  - Sağ properties panel: Seçili node/transition için form. Task seçiliyse aktör tipi + referans + timeout + reject policy. Transition seçiliyse condition (NCalc) + priority + isDefault + label.

- Toolbar: Save (sticky), Validate (uyarı banner'ı), Publish (validate temizse aktif), Clone (yeni version), Geri Dön.

- Dirty-state koruması: Shell.jsx pattern'ı zaten var, aynı kullanılır.

- Real-time validation: editor'da değişiklik olunca arka planda Validate() çağır, uyarıları banner'a göster.

- Empty state: hiç node yoksa "Sürükle-bırak ile başla" mesajı.

### Test Gereksinimleri

- tests/.../Domain/WorkflowDefinitionBehaviorTests.cs:

  - AddNode_DuplicateName_ThrowsDomainException

  - Connect_DifferentDefinition_ThrowsDomainException

  - Validate_NoStartNode_ReturnsError

  - Validate_OrphanNode_ReturnsError

  - Validate_DecisionWithoutDefault_ReturnsError

  - Validate_ParallelSplitWithoutJoin_ReturnsError

  - Publish_HasValidationErrors_ThrowsDomainException

  - Publish_AlreadyPublished_ThrowsDomainException

  - CreateNewVersion_ClonesAllNodesAndTransitions

- Hedef: en az 15 test.

## S2.3. Kabul Kriterleri

Sprint 2 — Definition of Done ✓ 3 yeni tablo migration ile oluşturuldu, __SchemaVersion güncellendi. ✓ Domain entity'leri (Definition + Node + Transition) davranışlı, anemic değil. ✓ Validate() metodu 8 kontrolün hepsini yapıyor. ✓ Editor React Flow ile çalışıyor; node ekle/sil, transition çiz/sil, drag ile move, properties panel. ✓ Liste ekranı SmartBoard standardında, edit + clone + delete actions çalışıyor. ✓ Publish flow validate temizse aktif eder, hatalıysa banner gösterir. ✓ Test en az 15 yeni test, hepsi green. ✓ Runtime yok — definition kaydedilir ama bir belge için çalışmaz (Sprint 3 işi).

SPRINT 3

Runtime Engine

Süre: 2 hafta · Risk: Yüksek · Bağımlılık: Sprint 2

## S3.1. Hedef

Workflow tanımının çalıştırılabilir hale getirilmesi: bir belge için Instance başlatma, token akışı, NCalc ile kural değerlendirme, AND-Join paralel akış. Bu sprint'in çıktısı: kullanıcı bir belgeyi onaya gönderince Workflow Instance otomatik başlar ve akış ilerler.

## S3.2. Kapsam

### DB Yapısı — 2 Yeni Tablo

#### dbo.WorkflowInstance

- Kolonlar: Id, DefinitionId (FK), DocumentId (FK Document, hangi belge), Status (Pending|Active|Completed|Cancelled|Rejected), StartedAt, StartedBy, CompletedAt, ContextJson (snapshot of context variables, NVARCHAR(MAX)).

- Index: IX_WorkflowInstance_Document, IX_WorkflowInstance_ActiveStatus (filtered WHERE Status='Active').

- Constraint: UX_WorkflowInstance_DocumentActive — aynı belgenin aynı anda iki aktif instance'ı olmaz.

#### dbo.WorkflowInstanceNode

- Kolonlar: Id, InstanceId (FK), NodeId (definition reference), Status (Pending|Active|Completed|Skipped|Rejected), AssignedUserId (Task atanmış kişi), EnteredAt, CompletedAt, Action (Approve|Reject|ReturnToSender|Skipped), ActionBy, Note.

- Index: IX_WorkflowInstanceNode_Instance, IX_WorkflowInstanceNode_AssignedUser (filtered WHERE Status='Active') — "bana atananlar" query'si için.

### Domain Davranışı

#### WorkflowInstance entity

- Start(int documentId, IDictionary<string, object> contextSnapshot) — Definition'ın Start node'unu Active yapar, ilk transition'ları evaluate eder, ilk task(lar)a token gönderir. Birden fazla outgoing transition varsa Parallel Split olarak ele alınır.

- ApproveStep(int instanceNodeId, string userName, string? note) — InstanceNode'u Completed yapar, Advance() çağırır.

- RejectStep(int instanceNodeId, string userName, string? note) — Node'un OnRejectPolicy'sine göre:

  - Cancel → tüm aktif token'ları Skipped yap, instance Rejected.

  - Return → önceki Task'a geri gönder (NodeId'yi belirten konfigürasyon).

- Cancel(string userName, string reason) — tüm aktif token'lar Skipped, instance Cancelled.

- Advance(int fromInstanceNodeId) — engine algoritması. Detay: aşağıdaki S3.3.

#### WorkflowEngine — Domain veya Application Service?

Engine, CalibraHub.Application.Workflow.WorkflowEngine service olarak yazılır (Domain'de değil — çünkü context provider'lar, NCalc, IUserContext gibi infrastructure bağımlılıkları var). Engine, WorkflowInstance entity'sinin davranış metotlarını çağırır; entity invariant'ları korur.

### Engine Akış Algoritması

Advance(instanceNodeId, action) için spec:

- Aktif InstanceNode'u Status=Completed (veya Rejected, action'a göre) işaretle.

- Eğer Rejected ve OnRejectPolicy=Cancel: instance.Cancel() çağır, dur.

- Aktif Node'un outgoing transition'larını getir.

- Document + Instance.ContextJson'dan NCalc context dict oluştur.

- Her transition için Condition NCalc'la evaluate. Sonuç boolean.

- Hedef node'(lar)ı seç — Node türüne göre:

  - Decision Gateway: koşullar arasından en yüksek priority ile true olan tek transition.

  - ParallelSplit: condition=true olan TÜM transition'lar (veya unconditional olanlar).

  - Task/Start/End: tek unconditional transition.

- Her hedef node için:

  - Task ise: aktör çöz (ActorType+RefId/Expression), yeni WorkflowInstanceNode Active oluştur, AssignedUserId set et.

  - ParallelJoin ise: Token sayacı arttır. count == JoinExpectedTokens ise Completed yap, dışarı tek token gönder. Değilse Pending kalır.

  - Decision/ParallelSplit ise: kendisi Completed işaretlenir ve hemen Advance() recursive çağrılır (auto-pass; user etkileşimi yok).

  - End ise: instance.Status = Completed, CompletedAt set et.

### NCalc Context Provider

Document için context provider: Application.Workflow.IDocumentContextBuilder. Beklenmesi gereken değişkenler:

| Değişken | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Amount | decimal | Document.GrandTotal |
| SubTotal | decimal | Document.SubTotal |
| Currency | string | Document.Currency |
| LineCount | int | Document.Lines.Count |
| DistinctGroups | int | Distinct MaterialGroupId sayısı |
| HasMaterialGroup | bool | Lines.Any(l => l.MaterialGroupId == X) — parametre alır |
| IsExport | bool | Currency != 'TRY' |
| DocumentTypeCode | string | DocumentType.Code |
| ContactCode | string | Contact.AccountCode |
| CreatedBy | string | Document.CreatedBy |

- Context provider snapshot olarak WorkflowInstance.ContextJson'a yazılır (audit + replay için). Instance ömrü boyunca bu snapshot kullanılır.

- Diğer modüller için (örn. PurchaseOrder) ayrı IContextBuilder interface'leri yazılır. Plug-in pattern.

### API Yüzeyi — Yeni Endpoint'ler

| Endpoint | Method | Amacı |
| --- | --- | --- |
| /Workflow/StartInstance | POST | Belge için Workflow Instance başlat (DocumentId + DefinitionId). |
| /Workflow/Instance/{id} | GET | Instance + tüm InstanceNode'ları (history için). |
| /Workflow/ApproveStep | POST | InstanceNodeId + note. ApproveStep + Advance çağırır. |
| /Workflow/RejectStep | POST | InstanceNodeId + reason. RejectStep çağırır. |
| /Workflow/ReturnStep | POST | InstanceNodeId + targetNodeId + reason. |
| /Workflow/CancelInstance | POST | Tüm aktif token'ları Skipped, instance Cancelled. |
| /Workflow/MyPending | GET | Login user için tüm bekleyen task'lar (badge için). |

### UI Gereksinimleri

- Belge ekranlarına entegrasyon: DocumentEdit / IncomingDocument'a "Onaya Gönder" butonu. Tıklayınca DefinitionPicker modal (DocumentType'a uygun aktif workflow'lar listelenir), seçilince StartInstance çağrılır.

- Instance görünümü: Belge sayfasında bir panel — mevcut durum, hangi aşamada, kim onayladı, kim bekliyor (timeline formatında).

- MyPending widget: Dashboard'da ve header'da "Onayınız bekleyen X belge" badge'i. Tıklayınca queue ekranı açılır.

### Test Gereksinimleri

- tests/.../Workflow/WorkflowEngineTests.cs — 7. bölümdeki 3 senaryonun end-to-end testi:

  - Senaryo 1: Tutar bazlı yönlendirme (XOR decision).

  - Senaryo 2: 2 farklı kalem grubu → paralel onay + AND-Join.

  - Senaryo 3: İhracat eskalasyonu (XOR ile branch atlama).

- Ek testler:

  - ParallelJoin_PartialTokens_StaysPending

  - ParallelJoin_AllTokensArrived_AdvancesOnce

  - RejectStep_PolicyCancel_CancelsAllActiveTokens

  - Advance_NoMatchingTransition_FallsBackToDefault

  - Advance_MultipleHighPriorityMatch_PicksHighest

  - ContextSnapshot_IsImmutableAfterStart

## S3.3. Kabul Kriterleri

Sprint 3 — Definition of Done ✓ 2 yeni tablo + index'ler oluşturuldu. ✓ WorkflowInstance entity davranışlı, invariant korumalı. ✓ WorkflowEngine service Advance algoritmasını uyguluyor. ✓ NCalc context Document için tüm değişkenleri sağlıyor. ✓ AND-Join 3 senaryo testinde doğru çalışıyor. ✓ Belge sayfasında "Onaya Gönder" + status panel var. ✓ MyPending endpoint'i bekleyen task'ları döner. ✓ Test en az 15 yeni test (3 senaryo + 10+ engine testi).

SPRINT 4

Aktör Atama + OrgChart Entegrasyonu

Süre: 1 hafta · Risk: Düşük · Bağımlılık: Sprint 3

## S4.1. Hedef

Task node'ların aktör atamasını 4 farklı stratejide zenginleştirmek ve OrgChart'tan dinamik referans alabilmek.

## S4.2. Kapsam

### Aktör Çözücü (Resolver)

Service: Application/Workflow/IActorResolver — Task'a girildiğinde gerçek kullanıcı(ları) çözer.

| ActorType | ActorRefId / Expression | Çözümleme Davranışı |
| --- | --- | --- |
| User | UserProfile.Id (Guid) | Direkt o kullanıcıya atanır. Tek alıcı. |
| Role | UserRole enum kodu (örn. 'Manager') | Tüm bu role sahip + IsActive kullanıcılar görünür. İlk işlem yapan kilitler. |
| Department | Department.Id (int) | Bu departmandaki yetkili (Manager+) kullanıcılar. |
| Expression | NCalc ifadesi (örn. 'OrgChart.SupervisorOf(CreatedBy)') | Runtime'da context+NCalc ile çözülür. Tek UserId döner. |

### Custom NCalc Functions

Aşağıdaki function'lar NCalc'a register edilir (Expression.EvaluateFunction event handler):

- OrgChart.SupervisorOf(userId) — OrgChart aktif şemasından kullanıcının üstünü döner.

- OrgChart.SubordinatesOf(userId) — alt kullanıcılar listesi.

- OrgChart.DepartmentOf(userId) — kullanıcının bağlı olduğu departman ID'si.

- OrgChart.HierarchyLevel(userId) — ağaçtaki derinlik (root=0).

- User.HasRole(userId, role) — bool.

- Function'ların yokluğunda veya null dönen sonuçlarda exception fırlatır (validation tarafı yakalar).

### Queue Ekranı

- Yol: /Workflow/MyQueue — login user'ın bekleyen task'ları.

- SmartBoard formatında: belge başlığı, türü, başlatan kişi, geliş tarihi, timeout kalan süre.

- Card primary action: "Görüntüle ve Onayla" → belge edit ekranında açar, onay paneli aktif.

- Filtre: "sadece bana atanan" / "departmanım" / "rol'üm".

### Header Badge

- Mevcut _Layout.cshtml header'a bir badge — bekleyen task sayısı.

- Endpoint: /Workflow/MyPendingCount (polling 60sn veya SignalR — başlangıçta polling yeterli).

- Badge tıklanınca /Workflow/MyQueue açılır.

### Editor Properties Panel Güncellemesi

- Task node seçildiğinde ActorType dropdown: User | Role | Department | Expression.

- Tipe göre alan değişir:

  - User → UserPicker (mevcut OrgChart UserPicker reuse).

  - Role → enum dropdown.

  - Department → Department lookup.

  - Expression → textarea + canlı validate ('Bu ifade geçerli NCalc mi?' check).

## S4.3. Kabul Kriterleri

Sprint 4 — Definition of Done ✓ ActorResolver 4 türde de doğru çalışıyor. ✓ Custom NCalc function'lar OrgChart'a bağlı, runtime'da çözüyor. ✓ Queue ekranı bekleyen task'ları listeliyor, filtreler çalışıyor. ✓ Header badge sayıyı gösteriyor, tıkla queue açılıyor. ✓ Properties panel ActorType'a göre dinamik form gösteriyor. ✓ Test ActorResolver için en az 8 test (her tür için happy+sad).

SPRINT 5

Cilalama (Timeout + History + Şablon)

Süre: 1 hafta · Risk: Düşük · Bağımlılık: Sprint 4

## S5.1. Hedef

Üretim kullanımına geçiş için son rötuşlar: zaman aşımı yönetimi, geçmiş izleme, hazır şablonlar, kullanıcı dokümantasyonu.

## S5.2. Kapsam

### Timeout + Eskalasyon

- CalibraHub.Worker projesine yeni bir scheduled job: WorkflowTimeoutEscalationJob.

- Her 15 dakikada bir çalışır.

- Aktif WorkflowInstanceNode'ları tarar; EnteredAt + TimeoutHours < NOW olanlar için:

  - Default davranış: Task'a otomatik bir not düşülür ve üst seviyeye eskale edilir (ActorType=Role ise role'deki bir üst yöneticiye, ActorType=User ise SupervisorOf'a).

  - Alternatif: definition'da OnTimeoutPolicy konfigüre edilebilir (AutoApprove | AutoReject | Escalate). Default Escalate.

- Audit: timeout aksiyonu InstanceNode.Note'a yazılır + ActionBy='SYSTEM_TIMEOUT'.

### History View

- Belge sayfasındaki Workflow panel'in genişletilmiş hali — full timeline.

- Her step için: başlatan, süre, eylem, not, hedef.

- Görsel: dikey timeline, ikonlu (Approve = check, Reject = x, Skipped = forward).

- Export: PDF (mevcut DocLayoutRenderer reuse — opsiyonel).

### Şablon Kütüphanesi

- Yeni Workflow oluştururken "Boş başlat" yerine "Şablondan başlat" seçeneği.

- Hazır 3 şablon (rapor §7'deki senaryolar):

  - "Tutar Bazlı Onay" — XOR decision pattern.

  - "Çoklu Grup Paralel Onay" — AND-Split + AND-Join pattern.

  - "İhracat Eskalasyonu" — koşullu adım ekleme pattern.

- Şablon seçince Definition + Node'lar + Transition'lar bulk oluşur, kullanıcı sadece aktörleri doldurur.

### Performance Optimizasyonu

- Advance() çağrılarının query sayısı izlenmeli. 100 satırlı belge için en fazla 5 query.

- Bekleyen task list query'sinde WorkflowInstanceNode filtered index (WHERE Status='Active') kullanıldığı teyit edilir.

- Definition load: tek query'de Definition + Node'lar + Transition'lar (Multi-result set ile).

### Dokümantasyon

- docs/workflow-engine.md — kullanıcı rehberi (Türkçe):

  - Workflow nedir, neden kullanılır.

  - Şema tasarlama (resimli adımlar — node türleri, transition çizimi).

  - 3 hazır şablonun açıklaması.

  - Aktör atama stratejileri.

  - Sık karşılaşılan hatalar + çözümleri.

- docs/workflow-engine-dev.md — geliştirici referansı (NCalc context, custom function, yeni belge türüne entegrasyon).

## S5.3. Kabul Kriterleri

Sprint 5 — Definition of Done ✓ Timeout job çalışıyor, 3 senaryoda test edildi (auto-approve, auto-reject, escalate). ✓ History view timeline formatında, full step detayı. ✓ 3 şablon hazır, kullanıcı tek tıkla yükleyip kullanabiliyor. ✓ Performance — 100 satırlı belge için Advance ≤ 5 query. ✓ Dokümantasyon Türkçe kullanıcı + geliştirici rehberi tamam. ✓ Geri uyum — mevcut DocumentApproval ile yan yana çalışıyor, kırılma yok.

# 8. Bağımlılık Grafiği ve Sıra

Sprint'lerin birbirine bağımlılığı:

| Sprint | Bağımlılığı | Bağımsız çalışabilir mi? |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — OrgChart | Yok | Evet — tamamen bağımsız değer üretir |
| Sprint 2 — Definition + Editor | Sprint 1 (zayıf — sadece custom NCalc func için) | Evet — runtime olmadan tasarlama yine kullanışlı |
| Sprint 3 — Runtime Engine | Sprint 2 (zorunlu) | Hayır — Definition olmadan instance başlatılamaz |
| Sprint 4 — Aktör + OrgChart | Sprint 3 (Engine'in actor resolver'a ihtiyacı var) | Hayır |
| Sprint 5 — Cilalama | Sprint 4 | Hayır |

Esneklik: Sprint 1 tek başına shipping yapılabilir — OrgChart'ın drag-drop kazandırması başlı başına kullanıcı görünür değerdir. Workflow Engine sonradan eklenebilir veya tamamen iptal olabilir.

## 8.1. Önerilen Geliştirme Sırası

- Sprint 1 → ship → kullanıcı feedback'i topla

- Sprint 2 → editor'ı internal kullanıcılara aç, dummy şemalar oluşturt, UX feedback

- Sprint 3 → tek bir basit senaryoyla (Senaryo 1) prod'a çıkar, izle

- Sprint 4 → tüm aktör türleri aktif, real iş kullanımı

- Sprint 5 → cilalama, dokümantasyon, public lansman

# 9. Genel Kabul Kriterleri

Tüm 5 sprint tamamlandığında aşağıdaki kriterler birlikte sağlanmalı:

## 9.1. Fonksiyonel

- Bir kullanıcı OrgChart'ı drag-drop ile yeniden düzenleyebilir, cycle koruması çalışır.

- Bir admin görsel editörde Workflow Definition oluşturup yayınlayabilir.

- Bir satıcı belge oluşturup "Onaya Gönder" diyebilir, doğru workflow başlar.

- Onay görevleri ilgili kullanıcılara atanır, header badge sayıyı gösterir.

- Paralel akış (AND-Join) doğru çalışır — iki branch tamamlanmadan ileri gitmez.

- Reddetme + Cancel + Timeout senaryoları doğru sonuç verir.

## 9.2. Teknik

- Yeni 5 tablo CLAUDE.md naming convention'a uyar (PascalCase + INT PK + audit dörtlüsü).

- Yeni 3 Domain entity (WorkflowDefinition, WorkflowNode, WorkflowInstance) davranışlı, anemic değil.

- Tüm yeni controller'lar DTO döner, anonim projection yok.

- FluentValidation validator'ları her request DTO için tanımlı.

- ApiExceptionMiddleware yeni endpoint'lerde de doğru çalışıyor (try/catch tekrar yok).

## 9.3. Kalite

- Yeni eklenen Domain ve Application kodu için ≥%80 test coverage.

- End-to-end 3 senaryo testi green.

- Hiç native confirm() / alert() yok yeni kodda; showConfirm kullanılıyor.

- Sticky save bar ve _ValidationField partial'ı yeni form'larda kullanılmış.

- Yeni controller'lar < 500 satır (CLAUDE.md sınırı).

## 9.4. UX

- Tüm yeni ekranlarda SmartBoard standardı (header layout, filter/export/widget panel).

- Boolean alanlar switch ile, checkbox ile değil.

- Silme/kritik aksiyonlar custom modal ile onaylanır.

- Loading state için Skeleton component'i kullanılıyor.

- Empty state için _EmptyState.cshtml partial'ı kullanılıyor.

## 9.5. Belgeleme

- Kullanıcı rehberi: docs/workflow-engine.md (Türkçe).

- Geliştirici rehberi: docs/workflow-engine-dev.md (entegrasyon, NCalc, custom function).

- 3 hazır şablon screenshot + açıklama ile dokümante.

Şartname sonu. Sprint 1'i başlatmak için ek bilgiye gerek yok — bu doküman tek başına yeterlidir.