CalibraHub

Kapsamlı Değerlendirme Raporu

Bölüm I — Yapısal Risk  ·  Bölüm II — Kullanılabilirlik (UX)

Hazırlayan: Mimari/Kod Kalitesi & UX İncelemesi

Tarih: 17 Mayıs 2026

Kapsam: src/ (Domain, Application, Persistence, Infrastructure, Web, Worker) + Views/ + ClientApp/

# İçindekiler

Bölüm I — Yapısal Risk Raporu

- 1. Yönetici Özeti

- 2. Teknik Detay — 10 Risk Başlığı

- 3. Önerilen Yol Haritası (30 / 60 / 90 gün)

Bölüm II — Kullanılabilirlik (UX) Raporu

- 4. UX Yönetici Özeti

- 5. Güçlü Yönler

- 6. Öncelikli İyileştirilecekler — 8 Bulgu

- 7. UX Aksiyon Öncelik Tablosu

Bölüm I

Yapısal Risk Raporu

Bu bölüm, kötü temelleri ve makarna kod risklerini tespit eden teknik raporun tamamıdır.

# 1. Yönetici Özeti

CalibraHub, .NET 10 üzerinde inşa edilen, çok şirketli (per-company DB) bir ERP iskeletidir. Kod tabanı şu anda yaklaşık 97.000 satır C# + büyük bir React/Razor önyüz katmanından oluşmakta ve hızla genişlemektedir. Mevcut yapı, küçük-orta ölçekli bir uygulama için işlevsel olarak çalışmaktadır; ancak ERP ölçeğine ulaştığında teknik borcun katlanarak büyümesine ve geliştirme hızının ciddi şekilde yavaşlamasına neden olacak yapısal sorunlar tespit edilmiştir.

Bu rapor, "makarna kod" (spaghetti) durumuna yol açabilecek on (10) yapısal risk başlığını derecelendirir ve her biri için somut düzeltme yolu önerir.

## 1.1. Genel Sağlık Skoru

| Boyut | Mevcut Durum | Hedef / Sınır |
| --- | --- | --- |
| Test kapsamı | KRİTİK – 0 test | Domain + kritik servisler için %60+ |
| Domain davranışı | YÜKSEK – Anemic, %100 setter | Davranış + invariant koruması içeren entity'ler |
| En büyük controller | YÜKSEK – 5.296 satır / 89 endpoint | < 500 satır, tek aggregate sorumluluğu |
| DTO / mapping disiplini | YÜKSEK – 987 ham projection + 796 entity Json | Ayrı DTO katmanı, mapping helper'ı |
| BoardConfig duplication | ORTA – 63 Build*BoardConfig metodu | Generic builder + entity adapter |
| Cross-cutting (validation) | ORTA – ModelState 28 controller'da, FluentValidation yok | Pipeline'da merkezi validation |
| N+1 / batch SQL | ORTA – Document/Lock döngüde INSERT | Toplu INSERT (TVP / MERGE) |
| HttpClient yönetimi | ORTA – Static HttpClient (2 dosya) | IHttpClientFactory (proje zaten kullanıyor) |
| Migration versiyonlama | ORTA – __SchemaVersion tablosu yok | Versiyonlu migration runner |
| Repo hijyeni | DÜŞÜK – 30+ scratch dosyası | Temiz root, .gitignore güçlendirme |

## 1.2. Üst Düzey Sonuç

Olumlu yönler: Katmanlı mimari iskeleti (Clean Architecture'a yakın), DI'in tek noktada (Program.cs) düzgün organize edilmesi, [Authorize] / [ValidateAntiForgeryToken] attribute'larının tutarlı kullanımı, Dapper sorgularının parametrize olması (SQL injection yüzeyi neredeyse sıfır), structured logging (109 çağrı, 0 string-interpolation anti-pattern), Razor view'larda iş kuralı sızıntısının olmaması.

Riskli yönler: Domain'in anemic olması, Web/Worker'ın doğrudan Persistence katmanına bağlanması, iki dev controller'ın (Logistics + Admin = 9.566 satır / 172 endpoint) tek dosyada toplanması, 987 manuel anonim nesne projection'ı, hiç birim/integration testi olmaması — bu son madde tek başına ERP ölçeğinde operasyonel risk doğurur.

## 1.3. Önerilen Aksiyon Öncelikleri (Etki / Maliyet)

| # | Aksiyon | Effort | Aciliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test projesi kurulumu (xUnit) + Domain ve kritik service'ler için temel test seti | 3–5 gün başlangıç, sürekli | KRİTİK |
| 2 | LogisticsController + AdminController'ı aggregate başına bölme; ortak BoardConfig builder'ı genel helper'a taşı | 8–12 gün | YÜKSEK |
| 3 | DTO katmanı + Mapster/AutoMapper entegrasyonu; entity'lerin doğrudan Json'a dönmesini kes | 5–8 gün | YÜKSEK |
| 4 | Domain'e davranış taşıma (Document, WorkOrder, Integration); status geçişleri + invariant'lar | Sürekli, modül bazında | YÜKSEK |
| 5 | Confirm/alert temizliği (101 ihlal) — tek showConfirm helper'ı + replace betiği | 1–2 gün | ORTA |
| 6 | Static HttpClient → IHttpClientFactory (TcmbExchangeRate + MockIntegrator) | 0.5 gün | ORTA |
| 7 | Document satırları + lock'lar için batch INSERT (TVP veya MERGE) | 2–3 gün | ORTA |
| 8 | Migration versiyon tablosu + idempotency garanti; resume güvenliği | 3–4 gün | ORTA |
| 9 | Repo hijyeni: scratch dosya temizliği, .gitignore güçlendirme | 2 saat | DÜŞÜK |

Yatırım yapılmazsa: Her yeni modül (örn. Üretim Planlama, CRM, Bordro) mevcut copy-paste şablonu izleyerek controller boyutunu, projection sayısını ve duplikasyonu doğrusal değil üstel büyütecektir. 6-12 ay içinde tek dosyalı 8.000+ satır controller'lar ve her CRUD için yeniden yazılan board config kodu, refactor maliyetini bugünkü 3-5 katına çıkarır.

# 2. Teknik Detay – Risk Başlıkları

Aşağıdaki başlıklar şiddet sırasına göre düzenlenmiştir. Her bulguda mevcut durum somut dosya:satır referansıyla verilmiş; ardından 'neden tehlikeli', 'önerilen düzeltme' ve 'tahmini effort' alanları sunulmuştur.

## 2.1. Otomatik Test Güvenlik Ağı Yok

KRİTİK  ·  Tahmini effort: başlangıç 3–5 gün, sürekli yatırım

### Mevcut Durum

- Solution genelinde 0 test projesi var.

- xUnit / NUnit / MSTest / FluentAssertions / Moq paket referansı hiç bir .csproj'da geçmiyor.

- Coverage: ölçülemiyor; pratikte %0.

- Tek doğrulama mekanizması: build başarısı + manuel browser smoke test (CLAUDE.md dotnet run + curl localhost:61001 akışı).

### Neden Tehlikeli

ERP'de iş kuralları (vergi hesabı, stok hareketi, üretim emri durumu, finansal mutabakat, döküman onay akışı) zaman içinde dallanır; her dallanma yeni edge-case yaratır. Test ağı olmadan:

- Refactor donar. LogisticsController gibi 5.296 satırlık dosyalara dokunmaya kimse cesaret edemez.

- Regresyon görünmez. Bir hesap kuralının değişmesi 6 ay sonra yanlış faturayla geri döner.

- Migration güvensizdir. Kolon rename'lerinin etkilediği SELECT/INSERT yollarını ancak production'da öğrenirsiniz.

- Yeni geliştiriciler sistemi öğrenemez. En iyi belge testtir.

### Önerilen Yol

- Yeni proje: tests/CalibraHub.Domain.UnitTests + tests/CalibraHub.Application.UnitTests + tests/CalibraHub.IntegrationTests.

- Stack: xUnit + FluentAssertions + NSubstitute.

- İlk hedef: Domain'e davranış taşıdıkça her invariant için en az 1 happy + 1 sad path testi.

- CI gate: Pull request'te test sayısı eksilemez.

## 2.2. Anemic Domain Model

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: sürekli, modül bazında

### Mevcut Durum

- Domain katmanı sadece 3.804 satır (Persistence: 34.336, Application: 24.197).

- Tek base sınıf Common/Entity.cs sadece Guid Id tanımlar; davranış yok.

- Örnek: Document.cs — 84 satır, 16 public setter (SubTotal, DiscountRate, TaxRate, GrandTotal, Status, RevisionNo dahil); validation, hesaplama veya durum geçişi (Draft→Approved→Posted) yok.

- İş kuralları CalibraHub.Application/Services/*.cs içine yığılmış; entity'ler birer DTO görevi görüyor.

### Neden Tehlikeli

- Tutarlılık garantisi yok. Bir geliştirici doc.GrandTotal = -50 yazabilir; derleyici uyarmaz.

- Aynı kural birden fazla service'de tekrar eder. Vergi hesabı hem DocumentService hem DocumentImportService'te yazılır.

- Domain dokümantasyonu yoktur. Yeni gelen geliştirici 30k satır service kodunu tarayamaz.

- ERP boyutunda kritik. Üretim, finans, satış birbirine bağlı; kuralın domain'de olmaması her modülde tekrar yazılır.

### Önerilen Yol

- Public setter sayısını azalt: private set + factory method (örn. Document.CreateDraft(...)) + davranış (örn. doc.Approve(user), doc.RecalculateTotals(), doc.AddLine(...)).

- Invariant'lar entity içinde: if (DiscountRate < 0 || > 100) throw new DomainException.

- Status geçişleri için state machine.

- Tek başlangıç noktası: Document + DocumentLine — finansal etki en yüksek.

## 2.3. Fat Controller'lar (Tek Dosyada Birden Fazla Aggregate)

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 8–12 gün

### Mevcut Durum

- LogisticsController.cs — 5.296 satır, 89 HTTP endpoint, 47 try bloğu. Items, Features, Combinations, Machines, Locations, Units, MaterialGroups, BOMs aggregate'leri karışık.

- AdminController.cs — 4.270 satır, 83 endpoint, 22 enjekte service.

- 46 controller toplamı 26.057 satır; iki dev dosya tek başına toplamın %37'si.

### Neden Tehlikeli

- Cognitive load. 5.000+ satırlık dosyayı gözle taramak imkansız.

- Merge çakışmaları. Birden fazla geliştirici aynı dosyada çalışırsa rebase savaşı.

- DI patlaması. 22 service enjekte edilmiş — test edilmesi imkansız.

- Kopyala-yapıştır şablonu. Yeni aggregate eklerken 'mevcut controller'a bir endpoint daha koyarım' der.

### Önerilen Yol

- Aggregate başına ayrı controller: MaterialController, MachineController, BomController, CompanyParameterController. MVC Areas: Areas/Logistics/Controllers/....

- İç kural: controller başına 500 satır / 15 endpoint üst sınırı.

- BoardConfig builder'lar service katmanına çekilir.

## 2.4. DTO / Mapping Disiplini Yok

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 5–8 gün

### Mevcut Durum

- AutoMapper / Mapster yok.

- Web katmanında 987 adet anonim nesne projection'ı.

- Controller'larda 796 adet return Json(...) — bir kısmı doğrudan entity döndürüyor.

- Application katmanında ayrı bir DTO klasörü yok.

### Neden Tehlikeli

- İstemci sözleşme kontrolü yok. Entity'ye yeni hassas alan eklenirse otomatik olarak JSON'da yayınlanır.

- API stabilitesi yok. DB kolon rename'i doğrudan istemciye yansır.

- Test edilemez. Her endpoint kendi projection'unu kendi şeklinde yazıyor.

### Önerilen Yol

- Yeni proje: CalibraHub.Application/Dtos/ + Mapster.

- Lint kuralı: Controller içinde return Json(entity) yasak.

- Mevcut 987 projection mekanik olarak DTO'ya taşınabilir.

## 2.5. BoardConfig Boilerplate Duplication

ORTA-YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 4–6 gün

### Mevcut Durum

- 63 adet Build*BoardConfigAsync metodu, 10 farklı controller'da.

- Her board: service'ten liste çek → widgets[] → primaryAction + secondaryAction → anonim nesne döndür.

- Sistem widget'ları (status, tarih, kullanıcı) her board'da elle ekleniyor.

### Neden Tehlikeli

- Bir pattern değişikliği 63 dosyaya yayılır. In-place refresh kuralı eklendiğinde her board'a refreshUrl tek tek eklendi.

- Yeni geliştirici 'şablonu kopyala' der. Yeni board 64. olur; problem doğrusal büyür.

### Önerilen Yol

- Generic builder: SmartBoardBuilder<TEntity> — akıcı API (.WithSystemWidget(...), .WithMasterWidgets(formCode)).

- Refresh URL ve delete URL otomatik olarak base controller'dan türetilebilir.

- Refactor 63 metodu ~200 satıra indirir; yeni board ~10 satırda yazılabilir.

## 2.6. N+1 Sorgular ve HttpClient Yanlış Kullanımı

ORTA  ·  Tahmini effort: 2–3 gün

### Mevcut Durum

- SqlDocumentRepository.cs:336–399 — döküman satırları for döngüsünde tek tek INSERT/UPDATE. 100 satırlık fatura = 100 round-trip.

- SqlCollaborationLockRepository.cs:65–88 — aktif lock'lar foreach içinde tek tek INSERT.

- TcmbExchangeRateClient.cs ve MockIntegratorDocumentClient.cs: static HttpClient instance kullanılıyor.

- Doğru örnek projede var: HttpApiTaskExecutor.cs:25 — IHttpClientFactory.

### Önerilen Yol

- Toplu INSERT: SQL Server TVP veya MERGE + temp table.

- Static HttpClient → IHttpClientFactory. 0.5 günlük iş.

## 2.7. Validation / Exception Handling Cross-Cutting

ORTA  ·  Tahmini effort: 4–6 gün

### Mevcut Durum

- ModelState.IsValid sadece 28 controller dosyasında geçiyor (46'dan).

- FluentValidation, IValidator<> pattern yok.

- Her service kendi validation'ını yapıyor (duplicate).

- UseExceptionHandler("/Home/Error") var (Program.cs:618); JSON endpoint'ler için ayrı yok — her controller'da 100+ try/catch tekrar ediyor.

### Önerilen Yol

- FluentValidation: XxxRequestValidator : AbstractValidator<XxxRequest>.

- Tek custom exception middleware: DomainException → 400, NotFoundException → 404.

- Standart JSON response: ApiResponse<T> { ok, data, error, traceId }.

## 2.8. Migration Versiyonlama ve Idempotency

ORTA  ·  Tahmini effort: 3–4 gün

### Mevcut Durum

- CalibraDatabaseInitializer.cs:629–632 — MigrateTableRenamesAsync + MigrateColumnRenamesAsync çalışıyor.

- EF Migrations veya versiyon tablosu (__SchemaVersion) yok.

- Idempotency veri-check ile sağlanmış; restart anında yarım kalan migration güvensiz.

### Önerilen Yol

- Basit __SchemaVersion (Id INT, Name NVARCHAR(120), AppliedUtc DATETIME2) tablosu.

- Migration'lar idempotent SQL: IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.columns ...) ALTER TABLE ....

- Long-term: kritik tablolar için EF Core Migrations.

## 2.9. CLAUDE.md Kural İhlalleri

DÜŞÜK-ORTA  ·  Tahmini effort: 1–2 gün

### Mevcut Durum

- Silme onayı: native confirm() 34 yerde, alert() 67 yerde — toplam 101 ihlal.

- Switch / checkbox: 73 ham <input type="checkbox">.

- Audit dörtlüsü: Yeni dbo.Forms tablosunda Created/Updated/CreatedBy/UpdatedBy eksik.

- In-place refresh: SmartCard.jsx:374 + SmartBoard.jsx:101 fallback window.location.reload().

### Önerilen Yol

- Global showConfirm helper'ı + mekanik replace.

- CI'da basit grep kontrolü: yeni CREATE TABLE → audit kolonları zorunlu.

- SmartBoard'da refreshUrl zorunlu prop.

## 2.10. Repo Hijyeni

DÜŞÜK  ·  Tahmini effort: 2 saat

### Mevcut Durum

- Root dizinde 30+ scratch dosyası: C:Tempcalibra_run.log, run.log..run5.log, combo-screen.html, _pg_render.html, _cookies.txt vb.

- .gitignore exclude ediyor ama yerelde diskte duruyor.

- _cookies.txt — test session cookie içerebilir, repo dışına çıkarılmalı.

### Önerilen Yol

- Tek seferlik temizlik: rm C:Temp*.log _cookies.txt _pg_render.html ....

- .gitignore'a Windows-path log pattern: C:*.

- Geçici dosyalar için scratch/ klasörü.

# 3. Önerilen Yol Haritası

Aksiyon planı üç dalga halinde önerilir. Her dalga bağımsız değer üretir; mümkünse sıra korunmalıdır.

## 3.1. Dalga 1 (0–30 gün) – Temel Atma

- Test projesi kur (xUnit + FluentAssertions + NSubstitute). Domain için ilk 10–20 invariant testi.

- Static HttpClient → IHttpClientFactory değişikliği (0.5 gün).

- Repo temizliği + .gitignore güçlendirme.

- Confirm/alert mekanik temizliği (showConfirm helper + replace betiği).

- CI kuralı: her PR'da test sayısı düşemez + yeni CREATE TABLE audit kolonu zorunlu.

## 3.2. Dalga 2 (30–60 gün) – Mimari Düzeltme

- DTO katmanı + Mapster entegrasyonu. 987 projection'un tipli DTO'ya taşınması.

- LogisticsController + AdminController split: aggregate başına ayrı controller.

- FluentValidation + tek exception middleware.

- Document/Lock batch INSERT: TVP veya MERGE pattern.

## 3.3. Dalga 3 (60–90 gün) – Sürdürülebilirlik

- Generic SmartBoardBuilder: 63 metot → ~200 satır.

- Domain'e davranış taşıma (Document → DocumentLine).

- Migration versiyon tablosu + idempotent SQL.

- Architecture decision records (ADR): docs/adr/ altında numaralı kayıt.

## 3.4. Beklenen Sonuç

- Yeni modül eklemek için boilerplate ~%70 azalır.

- Domain refactor cesareti artar (test güvenlik ağı sayesinde).

- Bug regresyon oranı düşer; finans/doküman edge case'leri test ile yakalanır.

- Yeni geliştiriciler 1-2 hafta yerine 2-3 günde productive olur.

Bölüm II

Kullanılabilirlik (UX) Raporu

Bu bölüm, kullanıcının ekranda hissettiği sürtünmeyi azaltmak için Razor view'lar ve React komponentleri üzerinden yapılan UX denetiminin sonuçlarıdır.

# 4. UX Yönetici Özeti

CalibraHub UI'ı iki katmanda yaşıyor: 115 Razor view (Views/) + 97 React component (ClientApp/src/components). Genel olarak modern bir görünüm üretmiş — toast bildirim sistemi, dirty-state koruması, klavye kısayolları ve responsive temel hazır. Ancak günlük kullanıcının her ekranda hissettiği 8 önemli sürtünme noktası tespit edilmiştir.

## 4.1. UX Sağlık Skoru

| UX Boyutu | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| Validation hata gösterimi | YÜKSEK | Stil/ikon/aria yok — kullanıcı hatayı göremiyor |
| Save buton konumu | YÜKSEK | Sticky değil; 4800 satırlık formda kayboluyor |
| Focus outline (a11y) | YÜKSEK | 149 yerde outline:none, alternatif yok |
| Empty state tutarlılığı | ORTA | Razor listelerde standart yok; React'te var |
| Buton design sistemi | ORTA | 3 farklı naming (ca-, smartcard-kitt-, btn-) |
| Modal pattern | ORTA | Bootstrap + custom + showConfirm karışımı |
| Form a11y attribute'leri | ORTA | aria-required/invalid neredeyse yok |
| Skeleton loading | DÜŞÜK | Sadece spinner; büyük gridler için yetersiz |
| Toast / bildirim sistemi | DÜŞÜK (iyi) | 250 kullanım, duplicate suppression var |
| Dirty-state koruması | DÜŞÜK (iyi) | Shell.jsx:214 — sayfa kapanırken uyarı |
| Mobile / responsive temel | DÜŞÜK (iyi) | Viewport doğru, 26 media query, mobile drawer |
| Türkçe + DB-bazlı hata mesajları | DÜŞÜK (iyi) | UiText.GetFormAsync — hardcoded yok |

# 5. Güçlü Yönler

Önce iyi haberi vermek gerekirse — projenin UX temellerinde sağlam, tekrarlanması gereken pratikler var:

- Toast bildirim sistemi çok yaygın ve tutarlı (250 kullanım); başarılı save mesajları otomatik bastırılıyor (_Layout.cshtml:64-114), kullanıcı spam'lenmiyor.

- Hata mesajları Türkçe ve DB-bazlı — UiText.GetFormAsync üzerinden çekiliyor, hardcoded değil (örn. Login.cshtml:7).

- Loading state pattern React tarafında tutarlı: useState(loading) + buton disable + "Siliniyor…" text (CardGroupTree.jsx:144-145, LocationTree.jsx:115).

- Dirty-state koruması kayda değer: Shell.jsx:214 + 554-574 — sekme/sayfa kapanırken "kaydedilmemiş değişiklik var" uyarısı; iyi düşünülmüş.

- Klavye kısayolları React tarafında 137 keydown handler — Escape ile modal kapatma, Enter ile onay yaygın.

- Responsive temel: viewport meta doğru, modern flexbox/grid, 26 media query, Shell.jsx'te mobile drawer var.

- Görsel a11y: 9 <img> etiketinden 8'inde alt= var (img zaten az kullanılıyor, çoğu inline SVG).

# 6. Öncelikli İyileştirilecekler

## 6.1. Validation Hata Gösterimi — En Zayıf Nokta

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 2 gün

### Mevcut Durum

- Razor formlarda <span asp-validation-for="..."></span> boş etiketi var (örn. Login.cshtml:147,155,161) — kullanıcı hatayı göremeyebilir.

- Stil/renk/ikon yok (varsayılan ASP.NET — küçük gri yazı).

- aria-invalid set edilmiyor — ekran okuyucu duymuyor.

- Input border kırmızıya dönmüyor.

- Sayfa tepesinde ValidationSummary yok.

- DocumentEdit.cshtml (4.872 satır) gibi devasa formlarda ValidationMessageFor/ValidationSummary hiç kullanılmıyor.

### Etki

Kullanıcı 50 alanlı formu kaydetmek isteyip "kaydedilmedi" mesajı alıyor; hata nerede olduğu belli değil. Günlük yorgunluk + güvensizlik kaynağı.

### Önerilen Yol

- Ortak partial: _ValidationField.cshtml — input + label + hata mesajı + aria-invalid bağlama tek componentte.

- Hatalı input için CSS: .is-invalid { border-color: var(--danger); }.

- Form üstünde <ValidationSummary /> partial — Türkçe başlıkla.

- Server-side hata Response'tan toast'a paslanır (mevcut toast altyapısı kullanılabilir).

## 6.2. Save Butonu Sticky Değil — Uzun Formlarda Kayıp

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 1 gün

### Mevcut Durum

- Sticky pattern çoğunlukla tablo header'ı için kullanılmış (MaterialCardEdit.cshtml:299, BOMEdit.cshtml:489, ContactEdit.cshtml:415,845).

- Save/İptal butonları için sticky-bottom bar yok.

- 4.800 satırlık MaterialCardEdit'te kullanıcı sayfayı kaydırıyor → Save butonunu kaybediyor.

### Etki

ERP'de günlük yorulma kaynağı. Kullanıcı her kayıt için sayfayı tepeye/dibe scroll etmek zorunda.

### Önerilen Yol

- Tek partial: _StickySaveBar.cshtml — alt sticky footer (Kaydet + İptal + opsiyonel "Kaydet ve Yeni").

- CSS: position: sticky; bottom: 0; background: var(--surface); box-shadow: 0 -2px 8px rgba(0,0,0,0.06);.

- Tüm büyük edit form'lara dahil edilir (DocumentEdit, MaterialCardEdit, WorkOrderEdit, ContactEdit, BOMEdit).

- Ctrl+S kısayolu eklenebilir (React tarafında zaten 137 keydown handler var).

## 6.3. Focus Outline Kaldırılmış — A11y Kırmızı Bayrak

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 0.5 gün

### Mevcut Durum

- outline: none veya outline: 0 toplam 149 yerde kullanılmış.

- Çoğu "tasarım daha temiz görünsün" diye eklenmiş, ama alternatif :focus-visible { box-shadow: ... } eklenmediyse klavye kullanıcıları nerede olduklarını göremez.

### Etki

ERP'de tab tuşuyla hızlı veri girişi yapan kullanıcılar için doğrudan üretkenlik kaybı. Aynı zamanda WCAG 2.1 (a11y standardı) ihlali.

### Önerilen Yol

- Global CSS değişikliği — tek noktada: *:focus-visible { outline: 2px solid var(--focus); outline-offset: 2px; }.

- Mevcut outline: none satırlarını bırak (visual reset için gerekli olabilir), ama :focus-visible kuralı varsayılan davranışı düzgün hale getirir.

- Test: tab tuşuyla tüm formları gez, focus indicator her elementte görünmeli.

## 6.4. Empty State Tutarsızlığı

ORTA  ·  Tahmini effort: 1 gün

### Mevcut Durum

- React SmartBoard'da emptyText prop standart (örn. "Henüz makine tanımlanmamış").

- Razor listelerinde (PriceList, Approval, Notes, Admin altındakiler) bağımsız boş ekran tasarımı yok — sadece boş tablo görünüyor.

- Yeni kullanıcı "burada ne yapacağım" sorusunu cevapsız bırakıyor.

### Önerilen Yol

- Tek partial: _EmptyState.cshtml + React eşi <EmptyState /> — ikon + başlık + açıklama + opsiyonel primary action.

- Tüm liste ekranlarında if (items.Count == 0) { @await Html.PartialAsync("_EmptyState", ...) }.

- Mesaj örnekleri: "Henüz teklif yok. Yeni teklif oluşturarak başlayın." + [Yeni Teklif] butonu.

## 6.5. Buton Design Dağınıklığı

ORTA  ·  Tahmini effort: 2–3 gün

### Mevcut Durum

- ca-btn--primary / ca-btn--secondary / ca-btn--danger — Finance/ContactEdit.

- smartcard-kitt__btn--primary / --ghost — React SmartCard.

- Bootstrap btn btn-primary — Login ve eski view'lar.

- Sonuç: aynı action için 3 farklı görünüm.

### Önerilen Yol

- Tek design token sistemi (CSS custom properties): --btn-primary-bg, --btn-primary-fg, --btn-radius, --btn-padding.

- Tek class set'i: .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger, .btn-ghost — tüm ekranlarda aynı.

- Eski class'lar geçiş dönemi için alias edilebilir, sonra silinir.

## 6.6. Modal Pattern Çoklu

ORTA  ·  Tahmini effort: 1–2 gün

### Mevcut Durum

- Bootstrap modal + custom sqe-lookup-modal (DocumentEdit) + custom delete modal (PriceList/Report.cshtml'deki showConfirm) birlikte yaşıyor.

- CLAUDE.md showConfirm helper'ını standart yapmış, ama 101 yerde hâlâ native confirm()/alert() var (önceki bölüm 2.9'da detaylı).

- UX: modal animation, focus trap, Esc davranışı her birinde farklı.

### Önerilen Yol

- Tek modal sistemi: React <Modal /> component'i + Razor için ortak partial.

- Standart: backdrop blur + ortalanmış card + focus trap + Esc/backdrop ile kapat + Enter ile primary action.

- Mekanik confirm/alert temizliği (önceki rapor §2.9).

## 6.7. Form A11y Attribute'leri Eksik

ORTA  ·  Tahmini effort: 1 gün

### Mevcut Durum

- Toplam 270 aria-* kullanımı genel olarak fena değil, ama dağılımı dengesiz: çoğu Shell/SmartCard nav alanında.

- Form input'larında aria-required, aria-invalid, aria-describedby (hata mesajına bağlama) neredeyse hiç yok.

- Login'de autofocus yok — kullanıcı her açtığında email alanına manuel tıklamak zorunda.

### Önerilen Yol

- §6.1'deki _ValidationField.cshtml partial'ı tüm gerekli aria-* attribute'leri otomatik ekler.

- Login + her edit formda ilk input'a autofocus eklenir (1 satırlık değişiklik).

- CI'da basit lint: yeni <input> + required → aria-required="true" zorunlu.

## 6.8. Skeleton Loading Yok

DÜŞÜK  ·  Tahmini effort: 1–2 gün

### Mevcut Durum

- React'te spinner pattern var, ama büyük gridler (CalibraLineItemsGrid — 2.168 satır) yüklenirken boş tablo + spinner gösteriliyor.

- Skeleton (satır iskeletleri) modern UX standardı — kullanıcı "yapı yükleniyor, az kaldı" hissi alır.

### Önerilen Yol

- Generic <SkeletonRow /> component'i — gri shimmer animasyonlu satır.

- Liste 3–5 skeleton satırı göstererek beklerken kullanıcı izlenimi sürekli kalır.

- Kritik değil ama "şık" hissi katar; özellikle dashboard ekranlarında değerli.

# 7. UX Aksiyon Öncelik Tablosu

| # | İyileştirme | Effort | Etki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sticky save/cancel footer (tek partial, tüm büyük edit form'lara) | 1 gün | YÜKSEK |
| 2 | Validation görsel sistemi (kırmızı border + aria-invalid + ValidationSummary partial) | 2 gün | YÜKSEK |
| 3 | outline:none → :focus-visible { box-shadow: ... } global CSS değişikliği | 0.5 gün | YÜKSEK |
| 4 | Empty state partial component (_EmptyState.cshtml + <EmptyState /> React) | 1 gün | ORTA |
| 5 | Button design token birleştirme (tek .btn-primary/secondary/danger set'i) | 2–3 gün | ORTA |
| 6 | Login + tüm form'lara autofocus + a11y attribute'ler | 1 gün | ORTA |
| 7 | Tek modal sistemi + confirm/alert mekanik temizliği | 1–2 gün | ORTA |
| 8 | Büyük grid'lere skeleton loading | 1–2 gün | DÜŞÜK |

Toplam tahmini effort: yaklaşık 10–14 iş günü. Hepsi mekanik / patternized değişiklikler — bir kez yapılır, tüm ekranlara yayılır. Büyük çoğunluğu (#1, #2, #3, #4, #6) ortak partial / component / CSS değişikliğiyle çözülür; kod tabanını refactor etmeyi gerektirmez.

Rapor sonu. Bölüm I (yapısal risk) + Bölüm II (UX) birlikte ele alındığında, CalibraHub'ın bir sonraki 90 günlük yatırımı için bütüncül bir yol haritası oluşturur.