CalibraHub

Yapısal Risk Raporu

Makarna kod yapısına gidişi engellemek için tespit edilen riskler ve öneriler

Hazırlayan: Mimari/Kod Kalitesi İncelemesi

Tarih: 17 Mayıs 2026

Kapsam: src/ (Domain, Application, Persistence, Infrastructure, Web, Worker)

# 1. Yönetici Özeti

CalibraHub, .NET 10 üzerinde inşa edilen, çok şirketli (per-company DB) bir ERP iskeletidir. Kod tabanı şu anda yaklaşık 97.000 satır C# + büyük bir React/Razor önyüz katmanından oluşmakta ve hızla genişlemektedir. Mevcut yapı, küçük-orta ölçekli bir uygulama için işlevsel olarak çalışmaktadır; ancak ERP ölçeğine ulaştığında teknik borcun katlanarak büyümesine ve geliştirme hızının ciddi şekilde yavaşlamasına neden olacak yapısal sorunlar tespit edilmiştir.

Bu rapor, "makarna kod" (spaghetti) durumuna yol açabilecek on (10) yapısal risk başlığını derecelendirir ve her biri için somut düzeltme yolu önerir. Bulguların büyük çoğunluğu mimari kararla bir defa çözüldüğünde, var olan kodun büyük kısmı şablon (template) düzeyinde temizlenebilir; aksi halde her yeni modül aynı hataları çoğaltacaktır.

## 1.1. Genel Sağlık Skoru

| Boyut | Mevcut Durum | Hedef / Sınır |
| --- | --- | --- |
| Test kapsamı | KRİTİK – 0 test | Domain + kritik servisler için %60+ |
| Domain davranışı | YÜKSEK – Anemic, %100 setter | Davranış + invariant koruması içeren entity'ler |
| En büyük controller | YÜKSEK – 5.296 satır / 89 endpoint | < 500 satır, tek aggregate sorumluluğu |
| DTO / mapping disiplini | YÜKSEK – 987 ham projection + 796 entity Json | Ayrı DTO katmanı, mapping helper'ı |
| BoardConfig duplication | ORTA – 63 Build*BoardConfig metodu | Generic builder + entity adapter |
| Cross-cutting (validation) | ORTA – ModelState 28 controller'da, FluentValidation yok | Pipeline'da merkezi validation katmanı |
| N+1 / batch SQL | ORTA – Document/Lock döngüde INSERT | Toplu INSERT (TVP / MERGE) |
| HttpClient yönetimi | ORTA – Static HttpClient (2 dosya) | IHttpClientFactory (proje zaten kullanıyor) |
| Migration versiyonlama | ORTA – __SchemaVersion tablosu yok | Versiyonlu migration runner |
| Repo hijyeni | DÜŞÜK – 30+ scratch dosyası | Temiz root, .gitignore güçlendirme |

## 1.2. Üst Düzey Sonuç

Olumlu yönler: Katmanlı mimari iskeleti (Clean Architecture'a yakın), DI'in tek noktada (Program.cs) düzgün organize edilmesi, [Authorize] / [ValidateAntiForgeryToken] attribute'larının tutarlı kullanımı, Dapper sorgularının parametrize olması (SQL injection yüzeyi neredeyse sıfır), structured logging (109 çağrı, 0 string-interpolation anti-pattern), Razor view'larda iş kuralı sızıntısının olmaması.

Riskli yönler: Domain'in anemic olması, Web/Worker'ın doğrudan Persistence katmanına bağlanması, iki dev controller'ın (Logistics + Admin = 9.566 satır / 172 endpoint) tek dosyada toplanması, 987 manuel anonim nesne projection'ı, hiç birim/integration testi olmaması — bu son madde tek başına ERP ölçeğinde operasyonel risk doğurur (legacy alanlara dokunan her değişiklik üretimde patlama olasılığı taşır).

## 1.3. Önerilen Aksiyon Öncelikleri (Etki / Maliyet)

| # | Aksiyon | Effort | Aciliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test projesi kurulumu (xUnit) + en az Domain ve kritik service'ler için temel test seti | 3–5 gün başlangıç, sürekli | KRİTİK |
| 2 | LogisticsController + AdminController'ı aggregate başına bölme; ortak BoardConfig builder'ı genel helper'a taşı | 8–12 gün | YÜKSEK |
| 3 | DTO katmanı + Mapster/AutoMapper entegrasyonu; entity'lerin doğrudan Json'a dönmesini kes | 5–8 gün | YÜKSEK |
| 4 | Domain'e davranış taşıma (Document, WorkOrder, Integration); status geçişleri + invariant'lar | Sürekli, modül bazında | YÜKSEK |
| 5 | Confirm/alert temizliği (101 ihlal) — tek showConfirm helper'ı + replace betiği | 1–2 gün | ORTA |
| 6 | Static HttpClient → IHttpClientFactory (TcmbExchangeRate + MockIntegrator) | 0.5 gün | ORTA |
| 7 | Document satırları + lock'lar için batch INSERT (TVP veya MERGE) | 2–3 gün | ORTA |
| 8 | Migration versiyon tablosu + idempotency garanti; resume güvenliği | 3–4 gün | ORTA |
| 9 | Repo hijyeni: root scratch dosyaları temizlik, .gitignore'a Windows-path log pattern (C:Temp*) | 2 saat | DÜŞÜK |

Yatırım yapılmazsa: Her yeni modül (örn. Üretim Planlama, CRM, Bordro) mevcut copy-paste şablonu izleyerek controller boyutunu, projection sayısını ve duplikasyonu doğrusal değil üstel büyütecektir. 6-12 ay içinde tek dosyalı 8.000+ satır controller'lar ve her CRUD için yeniden yazılan board config kodu, refactor maliyetini bugünkü 3-5 katına çıkarır.

# 2. Teknik Detay – Risk Başlıkları

Aşağıdaki başlıklar şiddet sırasına göre düzenlenmiştir. Her bulguda mevcut durum somut dosya:satır referansıyla verilmiş; ardından 'neden tehlikeli', 'önerilen düzeltme' ve 'tahmini effort' alanları sunulmuştur.

## 2.1. Otomatik Test Güvenlik Ağı Yok

KRİTİK  ·  Tahmini effort: başlangıç 3–5 gün, sürekli yatırım

### Mevcut Durum

- Solution genelinde 0 test projesi var.

- xUnit / NUnit / MSTest / FluentAssertions / Moq paket referansı hiç bir .csproj'da geçmiyor.

- Coverage: ölçülemiyor; pratikte %0.

- Tek doğrulama mekanizması: build başarısı + manuel browser smoke test (CLAUDE.md dotnet run + curl localhost:61001 akışı).

### Neden Tehlikeli

ERP'de iş kuralları (vergi hesabı, stok hareketi, üretim emri durumu, finansal mutabakat, döküman onay akışı) zaman içinde dallanır; her dallanma yeni edge-case yaratır. Test ağı olmadan:

- Refactor donar. LogisticsController gibi 5.296 satırlık dosyalara dokunmaya kimse cesaret edemez; copy-paste yeni şablon olur.

- Regresyon görünmez. Bir hesap kuralının değişmesi 6 ay sonra yanlış faturayla geri döner.

- Migration güvensizdir. Anemic Domain ile birlikte, kolon rename'lerinin (MigrateColumnRenamesAsync) etkilediği SELECT/INSERT yollarını ancak production'da öğrenirsiniz.

- Yeni geliştiriciler sistemi öğrenemez. Kod okumayla 'bu iş kuralı neyi garanti ediyor' sorusunun cevabı bulunamaz; en iyi belge testtir.

### Önerilen Yol

- Yeni proje: tests/CalibraHub.Domain.UnitTests + tests/CalibraHub.Application.UnitTests + tests/CalibraHub.IntegrationTests (LocalDB üzerinde).

- Stack: xUnit + FluentAssertions + NSubstitute (.NET ekosisteminde standart).

- İlk hedef: Domain'e davranış taşıdıkça (bkz. §2.2) her invariant için en az 1 happy + 1 sad path testi yazılır.

- Kritik service'ler (DocumentService, FinanceService, IntegrationsService, OperationService) için altyapı testleri: mock repository + beklenen SQL yan etkilerini doğrulama.

- CI gate: Pull request'te test sayısı eksilemez (Codecov veya basit shell script).

## 2.2. Anemic Domain Model

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: sürekli, modül bazında

### Mevcut Durum

- Domain katmanı sadece 3.804 satır (Persistence: 34.336, Application: 24.197).

- Tek base sınıf Common/Entity.cs sadece Guid Id tanımlar; davranış yok.

- Örnek: Document.cs — 84 satır, 16 public setter (SubTotal, DiscountRate, TaxRate, GrandTotal, Status, RevisionNo dahil); validation, hesaplama veya durum geçişi (Draft→Approved→Posted) yok.

- İş kuralları CalibraHub.Application/Services/*.cs içine yığılmış (DocumentService, FinanceService, WorkOrderService vs.) — entity'ler birer DTO görevi görüyor.

### Neden Tehlikeli

- Tutarlılık garantisi yok. Bir geliştirici doc.GrandTotal = -50 yazabilir; derleyici uyarmaz, test yoktur (§2.1), production'da fark edilir.

- Aynı kural birden fazla service'de tekrar eder. Vergi hesabı hem DocumentService.SaveAsync'te hem de DocumentImportService'te yazılır; biri değişirse diğeri unutulur (klasik 'shotgun surgery').

- Domain dokümantasyonu yoktur. Kuralları okumak için service'lerin tüm satırlarını okumak gerekir; yeni gelen geliştirici 30k satırı tarayamaz.

- ERP boyutunda kritik. Üretim, finans, satış birbirine bağlı; kuralın domain'de olmaması her modülde tekrar yazılır.

### Önerilen Yol

- Entity'lerde public setter sayısını azalt: private set + factory method (örn. Document.CreateDraft(...)) + davranış (örn. doc.Approve(user), doc.RecalculateTotals(), doc.AddLine(...)).

- Invariant'lar entity içinde: if (DiscountRate < 0 || DiscountRate > 100) throw new DomainException(...).

- Status geçişleri için state machine (basit switch yeterli — Status.Draft -> Approved izinli ama Posted -> Draft değil).

- Tek başlangıç noktası: Document + DocumentLine — finansal etki en yüksek olan aggregate. Diğer entity'lere yavaş yavaş yayılır.

## 2.3. Fat Controller'lar (Tek Dosyada Birden Fazla Aggregate)

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 8–12 gün (iki controller için)

### Mevcut Durum

- LogisticsController.cs — 5.296 satır, 89 HTTP endpoint, 47 try bloğu. İçinde Items/Malzeme, Features, Combinations, Machines, Locations, Units, MaterialGroups, BOMs aggregate'leri karışık.

- AdminController.cs — 4.270 satır, 83 endpoint, 22 enjekte service. Company params, scheduled tasks, form management, integrator settings, API profiles, document import bir arada.

- Diğer büyükler: SalesController 1.764, IntegrationsController 1.692, ProductionController 1.555.

- 46 controller toplamı 26.057 satır; 9.566 satırlık ikisi tek başına toplamın %37'si.

### Neden Tehlikeli

- Cognitive load. 5.000+ satırlık dosyayı IDE'de tek seferde gözle taramak imkansız.

- Merge çakışmaları. Birden fazla geliştirici aynı dosyada çalışırsa rebase savaşı açılır; özellikle Logistics farklı feature'lar için sürekli açık.

- DI patlaması. AdminController'a 22 service enjekte edilmiş — single responsibility ihlali, test edilmesi imkansız.

- Kopyala-yapıştır şablonu. Yeni bir aggregate eklerken geliştiriciler 'mevcut controller'a bir tane daha endpoint koyarım' der; problem büyür.

### Önerilen Yol

- Aggregate başına ayrı controller: MaterialController, MachineController, BomController, CompanyParameterController, ScheduledTaskController vb. (MVC Areas kullanılabilir: Areas/Logistics/Controllers/...)

- İç kural: controller başına 500 satır / 15 endpoint üst sınırı — aşılırsa bölünür (CI'da basit lint kuralı eklenebilir).

- BoardConfig builder'lar (örn. BuildMaterialCardsBoardConfigAsync) controller'dan service katmanına çekilir; controller sadece return Json(await _service.GetBoardConfigAsync(...)) yapar.

- Mevcut dosyalar partial class'la bile geçici olarak bölünebilir (ilk adım), ardından fiziksel dosya bölünmesi.

## 2.4. DTO / Mapping Disiplini Yok

YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 5–8 gün

### Mevcut Durum

- AutoMapper / Mapster / herhangi bir mapping kütüphanesi yok.

- Web katmanında 987 adet anonim nesne projection'ı (new { Id = e.Id, Name = e.Name, ... }) — her endpoint'te elle yeniden yazılmış.

- Controller'larda 796 adet return Json(...) çağrısı — bir kısmı doğrudan entity döndürüyor (entity leak).

- Application katmanında ayrı bir DTO klasörü yok; Domain entity'leri service sınırlarını geçiyor ve controller'da dönüştürülüyor.

### Neden Tehlikeli

- İstemci sözleşme kontrolü yok. Entity'ye yeni hassas alan eklenirse (örn. CreatedByIp, InternalNotes) otomatik olarak JSON'da yayınlanır.

- API stabilitesi yok. Domain refactor'u (DB kolon rename) doğrudan istemciye değişiklik olarak yansır.

- Test edilemez. Her endpoint kendi projection'unu kendi şeklinde yazınca, format hatası ancak browser'da görülür.

- Performans gizli kalır. Anonim projection IQueryable'a değil materyalize edilmiş list'e uygulandığı için, ihtiyaç fazlası kolonu da DB'den çekiyor olabilir.

### Önerilen Yol

- Yeni proje: CalibraHub.Application/Dtos/ altında her aggregate için XxxListItemDto, XxxDetailDto, XxxCreateRequest, XxxUpdateRequest.

- Mapster (lightweight, kod-gen) önerilir; AutoMapper de uygundur. Per-aggregate TypeAdapterConfig tek noktada tanımlanır.

- Lint kuralı: Controller içinde return Json(entity) yasak; ya DTO ya da projeksiyon olmalı.

- Mevcut 987 projection mekanik olarak DTO'ya taşınabilir (search/replace + Mapster + review). Bir kerelik 5-8 günlük yatırım.

## 2.5. BoardConfig Boilerplate Duplication

ORTA-YÜKSEK  ·  Tahmini effort: 4–6 gün

### Mevcut Durum

- 63 adet Build*BoardConfigAsync metodu, 10 farklı controller'da. Her biri ~50–150 satır.

- Tipik yapı: service'ten liste çek → her entity için widgets[] oluştur → primaryAction + secondaryAction hazırla → tek bir anonim nesne döndür. Tüm board'lar bu pattern'ı kopyalıyor.

- Sistem widget'ları (status, tarih, kullanıcı) her board'da elle ekleniyor; tek noktada tanımlı değil.

- Her board'un kendi BoardConfig endpoint'i, kendi delete endpoint'i, kendi entity → widget dönüştürücüsü var (CLAUDE.md C-Grid standartında tanımlı pattern).

### Neden Tehlikeli

- Bir board pattern değişikliği 63 dosyaya yayılır. CLAUDE.md'de in-place refresh kuralı eklendi → her board'a refreshUrl tanımı tek tek eklendi (hâlâ eklenmemiş olanlar var, §2.9).

- Yeni geliştirici 'şablonu kopyala' der. Mevcut 63 örnek hepsi standart olduğu için yeni board 64. olur; problem doğrusal büyür.

- Renk/ikon kararları dağınık. Hangi durumda 'emerald', hangi durumda 'amber' soruları her board'da yeniden cevaplanıyor.

### Önerilen Yol

- Generic builder: SmartBoardBuilder<TEntity> — .WithTitle(...), .WithSystemWidget("status", e => e.IsActive ? "Aktif" : "Pasif"), .WithMasterWidgets(formCode), .WithPrimaryAction(...) akıcı API.

- Standart sistem widget'ları (Created/By, Status, Code, Name) ortak helper'da; her board sadece .WithSystemWidgets(SystemWidgets.Default) demeli.

- Refresh URL ve delete URL otomatik olarak [BoardController] base class'tan türetilebilir (convention-based).

- Bu refactor 63 metodu ~200 satıra indirir; her yeni board ~10 satırda yazılabilir.

## 2.6. N+1 Sorgular ve HttpClient Yanlış Kullanımı

ORTA  ·  Tahmini effort: 2–3 gün

### Mevcut Durum

- SqlDocumentRepository.cs:336–399 — döküman satırları for döngüsünde tek tek INSERT/UPDATE ediliyor (batch yok). 100 satırlık fatura = 100 round-trip.

- SqlCollaborationLockRepository.cs:65–88 — aktif lock'lar foreach içinde tek tek INSERT ediliyor.

- TcmbExchangeRateClient.cs ve MockIntegratorDocumentClient.cs: static HttpClient instance kullanılıyor.

- Doğru kullanım örneği projede zaten var: HttpApiTaskExecutor.cs:25 — IHttpClientFactory.

### Neden Tehlikeli

- Performans çöküşü kullanıcı çoğalınca görünür. 100 müşteri × 100 satırlık fatura = 10.000 round-trip; lab'da fark edilmez, prod'da DB CPU patlatır.

- Static HttpClient → socket exhaustion ve DNS cache sorunu. Üretim servisleri saatler sonra timeout vermeye başlar.

### Önerilen Yol

- Toplu INSERT: SQL Server TVP (CREATE TYPE DocumentLineTvp) veya MERGE + temp table.

- Static HttpClient → IHttpClientFactory. 0.5 günlük iş, bütün external client'ları gözden geçir.

- Linter: new HttpClient() kullanımı CI'da uyarı verir.

## 2.7. Validation / Exception Handling Cross-Cutting

ORTA  ·  Tahmini effort: 4–6 gün

### Mevcut Durum

- ModelState.IsValid sadece 28 controller dosyasında geçiyor (46'dan).

- FluentValidation, IValidator<> pattern yok.

- Kontroller if (string.IsNullOrWhiteSpace(name)) throw ... şeklinde service içinde dağılmış; her service kendi validation'ını yapıyor (duplicate).

- UseExceptionHandler("/Home/Error") var (Program.cs:618); ama MVC view endpoint'leri için, JSON endpoint'ler için ayrı yok — her controller'da 100+ try/catch tekrar ediyor (Integrations 54, Logistics 47, Admin 45).

### Neden Tehlikeli

- Aynı validation kuralı iki yerde, ikisi de değiştiğinde ayrışır. Personel adı boşluk kontrolü hem service'te hem controller'da yazılırsa, biri unutulur.

- Hata mesajları tutarsız. Bazı endpoint'ler BadRequest("..."), bazıları Json(new { ok = false, error = ... }), bazıları throw — istemcide her formata göre kod yazmak gerekir.

- try/catch boilerplate dosyaları şişiriyor. LogisticsController'ın 5.296 satırının ciddi bir kısmı tekrarlayan try-catch + log + return BadRequest birleşimi.

### Önerilen Yol

- FluentValidation: XxxRequestValidator : AbstractValidator<XxxRequest>. MVC pipeline'a .AddFluentValidationAutoValidation() eklenir.

- Tek custom exception middleware: DomainException → 400, NotFoundException → 404, beklenmedik → 500 + log. Tüm controller'larda try/catch elimine.

- Standart JSON response wrapper: ApiResponse<T> { ok, data, error, traceId } — istemci tarafı tek format okur.

## 2.8. Migration Versiyonlama ve Idempotency

ORTA  ·  Tahmini effort: 3–4 gün

### Mevcut Durum

- CalibraDatabaseInitializer.cs:629–632 — başlangıçta MigrateTableRenamesAsync + MigrateColumnRenamesAsync çalışıyor.

- LegacyMigrationService.cs:133–459 — Faz D (dinamik alan → Widget) custom mantık.

- EF Migrations veya benzeri versiyon tablosu (__SchemaVersion / __EFMigrationsHistory) yok.

- Idempotency veri-check ile sağlanmış (GetValuesAsync(...) > 0 ise skip); ancak ağ hatası ortasında resume güvensiz.

### Neden Tehlikeli

- Migration sırası kayboldu mu? Her per-company DB'nin hangi migration'ları çalıştırdığını bilmek için kodu okumak gerekir; soluk bir Excel listesi yetersiz olur.

- Restart anında yarım kalan migration tehlikeli. Bir tablo rename edildi ama indeks rename'i hata aldıysa, restart'ta tekrar denenmez (her şey 'OK' kabul edilir).

- ERP'ye geçtikçe DB yapısı sık değişir. Faz D-E-F-G yan yana gelir; manuel sıra takibi hatalara açık.

### Önerilen Yol

- Basit __SchemaVersion (Id INT, Name NVARCHAR(120), AppliedUtc DATETIME2) tablosu. Her migration başlamadan tabloda kontrol, bittikten sonra insert.

- Migration'lar idempotent SQL: IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.columns ...) ALTER TABLE ....

- DbUp veya FluentMigrator alternatif olabilir; ya da basit ev yapımı runner yeterli.

- Long-term: kritik tablolar için EF Core Migrations'a geçiş (sadece schema; data hareketi için custom kalır).

## 2.9. CLAUDE.md Kural İhlalleri

DÜŞÜK-ORTA  ·  Tahmini effort: 1–2 gün

### Mevcut Durum

- Silme onayı: native confirm() 34 yerde, alert() 67 yerde — toplam 101 ihlal (örn. Admin/CompanySettings.cshtml:1008, Admin/ErpSettings.cshtml:166, Production/WorkOrderEdit.cshtml:1439).

- Switch / checkbox: 73 ham <input type="checkbox"> (örn. Account/Login.cshtml:166). Doğru kullanım da var (27+ form-switch).

- Audit dörtlüsü: Yeni dbo.Forms tablosunda Created/Updated/CreatedBy/UpdatedBy eksik — sadece IsActive var.

- In-place refresh: SmartCard.jsx:374 + SmartBoard.jsx:101'de fallback window.location.reload() (refreshUrl boş kalan board'lar için tetikleniyor).

- Kullanıcı kod girmez: Doğru uygulanmış (ihlal yok).

### Neden Tehlikeli

Bu ihlaller tek başına proje çökertmez, ama kural varken uygulanmaması bir sinyal: yeni geliştiriciler '102. confirm() de problem değil' der; standart sapma kümülatif büyür.

### Önerilen Yol

- Global showConfirm helper'ı tek noktada (örn. wwwroot/js/confirm-modal.js) tanımlanır, _Layout.cshtml içine import edilir.

- Mekanik replace: if (!confirm( → if (!(await showConfirm( — script çıkarılabilir, manuel review.

- Yeni tablo template'i (bkz. CLAUDE.md DB Naming Convention) için CI'da basit grep kontrolü: yeni CREATE TABLE → Created/Updated/CreatedBy/UpdatedBy kolonları zorunlu.

- SmartBoard component'inde refreshUrl zorunlu prop yapılır (TS olmadığı için runtime console.error) + tüm board config'lere eklenir.

## 2.10. Repo Hijyeni

DÜŞÜK  ·  Tahmini effort: 2 saat

### Mevcut Durum

- Root dizinde 30+ scratch dosyası: C:Tempcalibra_run.log, run.log..run5.log, combo-screen.html, _pg_render.html, _cookies.txt, bridge.out.log vb. Windows path Linux'ta dosya adına dönüşmüş ("C:Temp...").

- .gitignore *.log, artifacts/, install/, installer/ exclude ediyor; bu dosyalar git'e girmemiş, ama yerelde diskte duruyor.

- Tehlike düşük ama gözden kaçan: _cookies.txt — test session cookie içerebilir, repo dışına çıkarılmalı.

### Önerilen Yol

- Tek seferlik temizlik: rm C:Temp*.log _cookies.txt _pg_render.html combo-screen.html run*.log build-*.log.

- .gitignore'a Windows-path log pattern eklenmesi: C:* ve **/_cookies.txt.

- Geçici test çıktıları için scratch/ klasörü oluştur ve ignore et; root temiz kalsın.

# 3. Önerilen Yol Haritası

Aksiyon planı üç dalga halinde önerilir. Her dalga bağımsız değer üretir; iptal edilebilir, geciktirilebilir, ama mümkünse sıra korunmalıdır.

## 3.1. Dalga 1 (0–30 gün) – Temel Atma

- Test projesi kur (xUnit + FluentAssertions + NSubstitute). Hedef: Domain için ilk 10–20 invariant testi.

- Static HttpClient → IHttpClientFactory değişikliği (0.5 gün).

- Repo temizliği + .gitignore güçlendirme (2 saat).

- Confirm/alert mekanik temizliği (showConfirm helper + replace betiği; 1–2 gün).

- CI kuralı: her PR'da test sayısı düşemez + yeni CREATE TABLE audit kolonu zorunlu (grep tabanlı bash gate yeterli).

## 3.2. Dalga 2 (30–60 gün) – Mimari Düzeltme

- DTO katmanı + Mapster entegrasyonu. 987 projection'un 5–8 günlük yatırımla tipli DTO'ya taşınması.

- LogisticsController + AdminController split: aggregate başına ayrı controller, MVC Areas + base BoardController. Test öncelikle bu iki dosyaya yazılır (refactor güvenli olsun).

- FluentValidation + tek exception middleware: controller'lardaki ~100+ try/catch'in büyük kısmı elimine.

- Document/Lock batch INSERT: TVP veya MERGE pattern.

## 3.3. Dalga 3 (60–90 gün) – Sürdürülebilirlik

- Generic SmartBoardBuilder: 63 BoardConfig metodu ~200 satıra düşürülür; her yeni board ~10 satır.

- Domain'e davranış taşıma (Document → DocumentLine → Document.Approve/Post/Cancel). Her aggregate'e ait test seti.

- Migration versiyon tablosu + idempotent SQL'e çevirme. Long-term: kritik tablolar için EF Migrations'a geçiş değerlendirmesi.

- Architecture decision records (ADR): yapısal kararların docs/adr/ altında numaralı kayıt edilmesi (örn. 'ADR-001 — Why we don't use AutoMapper').

## 3.4. Beklenen Sonuç

- Yeni modül eklemek için yazılacak boilerplate ~%70 azalır.

- Domain refactor cesareti artar (test güvenlik ağı sayesinde).

- Bug regresyon oranı düşer; özellikle finans ve dokümana ait edge case'ler test ile yakalanır.

- Yeni geliştiriciler 1-2 hafta yerine 2-3 günde productive olur (Domain davranışı + DTO + test örnekleri okunabilir dokümandır).

## 3.5. Ek – Doğrulanmış Ölçümler

Bu raporda kullanılan sayılar projeyi ölçerek elde edildi. Aşağıdaki referans tablosu, her metrik için kullanılan komut/dosyayı listeler.

| Metrik | Değer | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Test projesi sayısı | 0 | find . -name *Test*.csproj |
| AutoMapper/Mapster paket ref | 0 | grep AutoMapper¦Mapster src/**.csproj |
| Toplam controller sayısı | 46 | ls src/.../Controllers/*.cs ¦ wc -l |
| LogisticsController satır / endpoint | 5.296 / 89 | wc -l + grep [Http] |
| AdminController satır / endpoint | 4.270 / 83 | wc -l + grep [Http] |
| Domain katmanı LOC | 3.804 | find src/Domain -name *.cs ¦ xargs wc -l |
| Persistence katmanı LOC | 34.336 | find src/Persistence ... |
| SqlRepository sınıf sayısı | 66 | find -name Sql*Repository.cs |
| Anonim projection (Web) | 987 | grep new \{ src/Web -r |
| return Json(...) çağrısı | 796 | grep "return Json(" Controllers/*.cs |
| Build*BoardConfig metodu | 63 (10 controller) | grep -E Build.*BoardConfig |
| _logger çağrı sayısı / anti-pattern | 109 / 0 | grep _logger.Log -r |
| ModelState.IsValid (controller) | 28 | grep ModelState.IsValid |
| confirm/alert ihlali | 34 / 67 = 101 | grep -E (confirm¦alert)\( Views/ |
| Ham checkbox (switch yerine) | 73 | grep type="checkbox" Views/ |

Rapor sonu. Geri bildirim ve önceliklendirme için ekibinizle paylaşılabilir.