CalibraHub

İkinci Tur Aksiyon Raporu

Birinci Tur Sonrası Kalan İşler — Eylem Odaklı Yol Haritası

Hazırlayan: Mimari/UX Doğrulama Geçişi

Tarih: 17 Mayıs 2026

Referans: "CalibraHub – Kapsamlı Değerlendirme Raporu" (Bölüm I + II)

# 1. Genel Durum Özeti

Birinci tur raporu sonrası geçen sürede ekip, kapsamın yaklaşık %70'ini tamamlamış veya başlatmıştır. Bu rapor, kalan %30'u — yani atlanmış ya da yarım kalmış başlıkları — somut aksiyon planına dönüştürür.

## 1.1. Birinci Turun Bilançosu

| Madde | Durum | Doğrulama |
| --- | --- | --- |
| §2.1 Test güvenlik ağı | TAMAM | 13 dosya / 142 test, xUnit + FluentAssertions + NSubstitute |
| §2.2 Domain davranışı (Document) | TAMAM | 9 davranış metodu + DomainException/NotFoundException/ValidationException |
| §2.8 Migration versiyon tablosu | TAMAM | __SchemaVersion + MigrationVersionTracker.cs |
| §2.10 Repo hijyeni | TAMAM | 30+ scratch dosyası → 2 |
| §6.1 Validation görsel sistemi | TAMAM | _ValidationField.cshtml + 100 aria-invalid kullanım |
| §6.2 Sticky save footer | TAMAM | _StickySaveBar.cshtml partial |
| §6.3 Focus outline (a11y) | TAMAM | site.css'te :focus-visible (10 kullanım) |
| §6.4 Empty state partial | TAMAM | _EmptyState.cshtml + EmptyStateModel.cs |
| §2.3 Fat controller split | KISMEN | Logistics 5296→2218 (-58%), Admin 4270→2648 (-38%); 10 yeni controller; hedef <500 satır |
| §2.4 DTO / Mapping katmanı | KISMEN | Mapster + 44 DTO + MapsterConfig hazır; eski 814 projection / 667 Json hâlâ duruyor |
| §2.5 SmartBoardBuilder | KISMEN | Builder yazılmış; sadece 3 controller migrate edilmiş, ~60 eski metod duruyor |
| §2.6 N+1 + HttpClient | KISMEN | IHttpClientFactory 28 kullanım, ama ReachabilityIntegratorDocumentClient hâlâ static; batch INSERT durumu belirsiz |
| §2.7 Validation/Exception | KISMEN | ApiExceptionMiddleware hazır; FluentValidation eklenmemiş |
| §6.7 Autofocus + a11y | KISMEN | aria-invalid 100 (iyi); autofocus sadece 6 yerde |
| §2.2 Domain (diğer aggregate'ler) | ATLANDI | DocumentLine, WorkOrder, Contact, MaterialCard hâlâ %100 anemic |
| §2.9 / §6.6 Confirm/alert temizliği | ATLANDI | 101 → 92 ihlal (sadece -9); showConfirm 5 dosyada inline duplicate |
| §6.5 Button design token | ATLANDI | 3 farklı naming hâlâ yan yana (ca-, smartcard-kitt-, btn-) |
| §6.8 Skeleton loading | ATLANDI | Hiç component yok |

Sonuç: Mimari altyapı (test, DTO katmanı, SmartBoardBuilder, MigrationVersionTracker, ApiExceptionMiddleware, Domain davranış pattern'ı, UX partial'lar) başarıyla kurulmuş. Kalan iş büyük ölçüde mekanik migration — yani yeni altyapıyı kullanarak eski kodu temizleme. Hiç biri yeni mimari karar gerektirmiyor; sıraya konup yapılması yeterli.

# 2. Kalan Aksiyon Maddeleri

Aşağıdaki maddeler öncelik sırasıyla (P1 → P3) düzenlenmiştir. Her biri için mevcut durum (ne yapıldı / ne kaldı), etkisi ve somut sonraki adımlar verilmiştir.

## 2.1. Confirm/alert Temizliği — Tek Global showConfirm Helper'ı

P1 — Kritik  ·  Tahmini effort: 1 gün  ·  Referans: §2.9 + §6.6

### Mevcut Durum

- Native confirm() hâlâ 43 yerde; native alert() hâlâ 49 yerde → toplam 92 ihlal (önce 101'di, sadece 9 azalmış).

- showConfirm fonksiyonu 5 ayrı .cshtml dosyasında inline tanımlı: CariGroupEdit, SalesRepEdit, PriceGroupEdit, PriceList/Report, Production/RoutingEdit.

- Aynı kodun 5 ayrı yerde kopyalanması → bir değişiklik 5 dosyaya yayılır, biri unutulur.

### Etki

Standart sapma kümülatif büyüyor. Yeni geliştirici "103. confirm() da problem değil" der; mevcut showConfirm helper'ı dağınık olduğu için referans örneği olarak kullanamaz.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Tek dosya wwwroot/js/confirm-modal.js oluştur — Promise tabanlı API: showConfirm({ title, message, okLabel, danger }): Promise<boolean>.

- Adım 2: _Layout.cshtml'a script tag'i ekle (tüm sayfalar otomatik dahil).

- Adım 3: 5 dosyadaki inline tanımları sil, yerlerine // global helper kullanılıyor yorumu.

- Adım 4: Mekanik sed/replace: if (!confirm( → if (!(await showConfirm({ message: . Manuel review için lint script: confirm/alert kalıntı kontrolü CI'da.

- Bitiş kriteri: Tüm projede confirm( + alert( arama 0 sonuç.

## 2.2. Eski BoardConfig Metodlarının SmartBoardBuilder'a Migration'ı

P1 — Kritik  ·  Tahmini effort: 3–4 gün  ·  Referans: §2.5

### Mevcut Durum

- SmartBoardBuilder<T> (Application/SmartBoard/, 284 satır) yazılmış — fluent API hazır.

- Sadece 3 controller Builder'ı kullanıyor: MachineController, MaterialGroupController, UnitController.

- Kalan ~60 Build*BoardConfigAsync metodu hâlâ inline anonim nesne dönüyor (eski stil).

- Bu metodlar 10 farklı controller'a yayılmış (Logistics, Admin, Sales, Production, Finance, IntegrationS, PriceList, vb.).

### Etki

Builder yazıldı ama benimsenmedi. Pattern adaptasyonu yarım kalırsa: yeni geliştirici hangi stili kullanacağını bilemez (eski 60 örnek mi yoksa yeni 3 örnek mi), her ekipte ayrı tercih çıkar.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Migration sırası — basitten karmaşığa: önce widget set'i sade olan board'lar (Departman, Birim, Operasyon), sonra widget'lı board'lar (Personnel, Doc Number Rule), en son master-detail (RoutingTree, BOM).

- Adım 2: Her controller migrate edilirken karşılık gelen testler tests/.../SmartBoard/'a eklenir (örnek: SmartBoardBuilderTests pattern).

- Adım 3: Migration sonrası ölçüm: grep -rE "Build.*BoardConfigAsync" Controllers/ → hedef sıfıra yakın.

- Bitiş kriteri: Anonim nesne dönen BoardConfig'lerin sayısı ≤ 5 (kasıtlı istisnalar için).

## 2.3. Eski Controller'lardaki Projection'ların DTO + Mapster'a Taşınması

P1 — Kritik  ·  Tahmini effort: 5–7 gün  ·  Referans: §2.4

### Mevcut Durum

- Mapster 7.4.0 paketi eklenmiş; Application/Mapping/MapsterConfig.cs + 44 DTO (Application/Contracts/) hazır.

- Yeni controller'lar (Machine, Material, vb.) doğru pattern'da yazılmış.

- Web katmanında hâlâ 814 anonim projection var (önce 987'ydi, sadece -173).

- return Json(...) hâlâ 667 yerde (önce 796'ydı, -129).

- Yani: yeni yol açıldı, eski yol kapatılmadı — iki sistem birlikte yaşıyor.

### Etki

İstemci sözleşme garantisi sadece yeni controller'larda var; eski controller'lar entity'yi doğrudan dönmeye devam ediyor. DB rename'i bir endpoint'i kırarken diğerini etkilemez — bu tutarsızlık troubleshoot maliyetini artırır.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Öncelik haritası — finansal etki yüksek endpoint'ler önce: DocumentController, FinanceController, ApprovalController, PriceListController.

- Adım 2: Her endpoint için DTO Contracts/ altında tanımla → MapsterConfig register → controller'da entity.Adapt<XxxDto>().

- Adım 3: Lint kuralı: yeni eklenen controller'da return Json(entity) pattern PR'da reject. Mevcut için warning.

- Bitiş kriteri: Anonim projection < 100 (sadece dahili admin/debug endpoint'leri için kalır), entity-leak 0.

## 2.4. Domain Davranışını Diğer Aggregate'lere Yayma

P1 — Kritik  ·  Tahmini effort: 2–3 gün / aggregate, sırayla  ·  Referans: §2.2

### Mevcut Durum

- Document.cs — 9 davranış metodu + DomainException invariant'ları başarıyla eklenmiş (referans örnek).

- Diğer kritik aggregate'ler hâlâ %100 anemic:

  - DocumentLine.cs — 57 satır, 22 setter, 0 method.

  - WorkOrder.cs — Status geçişleri yok (Açık → Çalışılıyor → Tamamlandı → İptal).

  - Contact.cs — Validation/normalize davranışı yok.

  - Integration.cs — Aktif/Pasif transition kuralı entity'de değil.

- Domain LOC: 3.804 → 3.851 (+47 satır, sadece Document için).

### Etki

ERP'de iş kuralları (üretim emri akışı, cari validation, entegrasyon durum geçişleri) hâlâ service'lerde dağınık. Tek başarılı örnek (Document) yayılmazsa pattern projeyi kapsayamaz.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Bir sonraki aggregate — DocumentLine. CalculateLineTotal() invariant + status transition'sız basit davranış (zaten Document.AddLine içinde çağrılıyor).

- Adım 2: WorkOrder — üretimin kalbi; status geçişleri kritik. Test seti referansla DocumentBehaviorTests pattern'ı.

- Adım 3: Integration — Aktif/Pasif/Hata transition + son çalıştırma sonucu invariant'ı.

- Adım 4: Her aggregate için en az 5 happy + 3 sad path test.

- Bitiş kriteri: Domain LOC ≥ 6.500 (mevcut +50%); en az 4 aggregate davranış içeriyor.

## 2.5. FluentValidation Entegrasyonu

P2 — Yüksek  ·  Tahmini effort: 2 gün  ·  Referans: §2.7

### Mevcut Durum

- ApiExceptionMiddleware.cs eklenmiş — JSON endpoint'ler için merkezi exception handling hazır.

- DomainException, NotFoundException, ValidationException sınıfları hazır.

- ValidationException.cs içinde yorum: "FluentValidation entegrasyonu sonrasi otomatik dogan exception tipi olabilir" — beklemede.

- FluentValidation paketi hâlâ csproj'larda yok; controller'larda ModelState.IsValid hâlâ sadece 28 yerde (46 controller'dan).

- Service'lerde if (string.IsNullOrWhiteSpace(...)) throw pattern'ı dağınık.

### Etki

Validation çift yerde (controller + service) tekrar ediyor. Tek bir alanın kuralı değişirse her ikisi de güncellenmek zorunda; biri unutulur.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: FluentValidation + FluentValidation.AspNetCore paketlerini Web ve Application csproj'a ekle.

- Adım 2: Application/Validation/ klasörü — her DTO için XxxRequestValidator : AbstractValidator<XxxRequest>.

- Adım 3: Program.cs'a .AddValidatorsFromAssemblyContaining<XxxValidator>() + .AddFluentValidationAutoValidation().

- Adım 4: İlk 10 validator için referans örnek: en kritik request'ler (DocumentSaveRequest, ContactSaveRequest, WorkOrderSaveRequest).

- Bitiş kriteri: Service'lerden manuel validation throw pattern'ları silinir; tüm validation entry point validator sınıfında.

## 2.6. Logistics/Admin Controller'larını 500 Satır Altına İndirme

P2 — Yüksek  ·  Tahmini effort: 3–4 gün  ·  Referans: §2.3

### Mevcut Durum

- Önemli ilerleme: 10 yeni aggregate controller (Machine, Material, MaterialGroup, Bom, Combination, ProductFeature, Unit, Location, Department, ContactItem).

- Ama hedef olan < 500 satır sınırı aşılmaya devam ediyor:

  - LogisticsController.cs — 2.218 satır (5.296'dan iyi ama hâlâ 4× hedef).

  - AdminController.cs — 2.648 satır (4.270'ten iyi ama hâlâ 5× hedef).

  - IntegrationsController.cs — 1.688 satır.

  - SalesController.cs — 1.682 satır.

  - ProductionController.cs — 1.426 satır.

### Etki

Yarıya inmiş olması iyi, ama hâlâ "fat" sınıfında. AdminController'a 22 service enjekte ediliyor — test edilebilirlik düşük, merge çakışması riski yüksek.

### Önerilen Aksiyon

- LogisticsController: Item/Combination/Feature aggregate'leri ayrı controller'a — ProductCatalogController veya ItemController.

- AdminController: Form management → FormController, scheduled tasks → ScheduledTaskController, integrator/API profiles → IntegratorProfileController.

- CI kuralı: Controller başına >500 satır olan PR'lar warning, >800 olanlar reject (basit shell gate yeterli).

- Bitiş kriteri: Tüm controller'lar < 800 satır; en büyük 3'ü < 500 satır.

## 2.7. Button Design Token Birleştirme

P2 — Yüksek  ·  Tahmini effort: 2–3 gün  ·  Referans: §6.5

### Mevcut Durum

- Üç farklı naming sistemi hâlâ yan yana çalışıyor:

  - ca-btn--primary / --secondary / --danger (Finance/ContactEdit + diğer eski view'lar)

  - smartcard-kitt__btn--primary / --ghost (React SmartCard)

  - btn btn-primary (Bootstrap — Login + eski view'lar)

- Toplam ~90+ kullanım karışık. Aynı action için 3 farklı görünüm.

### Etki

Yeni ekran tasarlayan geliştirici hangi class'ı kullanacağını bilemez. Marka tutarlılığı yok; aynı şirket içinde 3 ürün gibi görünüyor.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Tek design token (CSS custom property) seti wwwroot/css/tokens.css — --btn-primary-bg, --btn-radius, --btn-padding-y, --btn-padding-x.

- Adım 2: Tek class set'i: .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger, .btn-ghost.

- Adım 3: Eski class'lar geçiş için alias edilir: .ca-btn--primary { @extend .btn-primary; } (veya CSS variable ile redirect). Sonra mekanik replace.

- Bitiş kriteri: Eski class isimlerinin kullanımı 0; tek dokümante edilmiş class set'i.

## 2.8. Form'lara Autofocus + a11y Attribute'leri Yayma

P2 — Yüksek  ·  Tahmini effort: 1 gün  ·  Referans: §6.7

### Mevcut Durum

- aria-invalid / is-invalid kullanımı: 100 — _ValidationField.cshtml partial'ı çalışıyor.

- autofocus hâlâ sadece 6 yerde — büyük çoğunluk form'da ilk input'a otomatik fokus yok.

- Login dahil günlük açılan ekranlarda kullanıcı her seferinde manuel tıklamak zorunda.

### Etki

Mekanik küçük sürtünme, ama günde 10+ kez yaşanıyor. Klavye odaklı veri girişi yapan kullanıcılar için doğrudan üretkenlik kaybı.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: _ValidationField.cshtml'a opsiyonel autofocus parametresi ekle; her formun ilk alanına true gönderilir.

- Adım 2: Login.cshtml + 20-30 ana edit formuna ilk input'a autofocus — küçük mekanik fix.

- Adım 3: CI lint: yeni <input> + required olduğunda aria-required="true" zorunlu (basit grep kontrol).

- Bitiş kriteri: Tüm edit formlarının ilk alanı autofocus attribute'üne sahip; aria-required ≥ 50 kullanım.

## 2.9. Skeleton Loading Component'i

P3 — Orta  ·  Tahmini effort: 1–2 gün  ·  Referans: §6.8

### Mevcut Durum

- Spinner pattern React'te yaygın, ama skeleton component yok.

- CalibraLineItemsGrid (2.168 satır) gibi büyük gridler yüklenirken boş tablo + spinner gösteriyor.

### Etki

Kritik değil; UX cilası. Ama "yapı yükleniyor, az kaldı" hissi modern ERP beklentisi haline geliyor — büyük gridlerde fark hissedilir.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Generic <SkeletonRow /> component'i — gri shimmer animasyonlu satır (CSS keyframe).

- Adım 2: CalibraLineItemsGrid + büyük board ekranlarında isLoading durumunda 3–5 skeleton satır göster.

- Adım 3: Reusable: NotesWorkspace, ProductCombinations gibi büyük listeler.

- Bitiş kriteri: En az 3 büyük grid skeleton kullanıyor.

## 2.10. ReachabilityIntegratorDocumentClient → IHttpClientFactory

P3 — Orta  ·  Tahmini effort: 30 dakika  ·  Referans: §2.6

### Mevcut Durum

- Program.cs:162 yorumu: "Named HTTP clients — static HttpClient anti-pattern yerine IHttpClientFactory ile pool yonetilir." 28 yerde IHttpClientFactory kullanımı var.

- Ama ReachabilityIntegratorDocumentClient.cs:20 hâlâ private static readonly HttpClient ServiceClient = new().

### Etki

Tek dosya, ama production'da bağlantı havuzu sorunu, DNS cache problemi ve socket exhaustion riski yaratabilir. Pattern Karışıklığı: "bazıları factory kullanıyor, biri kullanmıyor" durumu kafa karıştırıcı.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: Program.cs'a named client ekle: services.AddHttpClient("Reachability", ...).

- Adım 2: ReachabilityIntegratorDocumentClient constructor'ına IHttpClientFactory factory enjekte; static alanı kaldır.

- Adım 3: Test: integration testte mock factory ile davranış doğrulanır.

- Bitiş kriteri: grep -E "static.*HttpClient" src/ → 0 sonuç.

## 2.11. Batch INSERT Doğrulaması (Document Satırları + Collaboration Locks)

P3 — Orta  ·  Tahmini effort: 0.5 gün doğrulama + 2–3 gün düzeltme (gerekirse)  ·  Referans: §2.6

### Mevcut Durum

- Birinci tur raporda SqlDocumentRepository.cs:336–399 ve SqlCollaborationLockRepository.cs:65–88 loop INSERT olarak işaretlenmişti.

- Bu turda batch INSERT'e dönüştürülüp dönüştürülmediği doğrulanmadı (hızlı kontrol gerekiyor).

### Etki

Eğer hâlâ döngüde insert ediyorsa: 100 satırlık fatura = 100 round-trip. Düşük yükte fark edilmez, prod'da DB CPU patlatır.

### Önerilen Aksiyon

- Adım 1: İki dosyayı oku, INSERT pattern'ını teyit et.

- Adım 2: Eğer hâlâ döngüde ise: SQL Server TVP veya MERGE + temp table'a çevir.

- Adım 3: Integration test ekle: 1000 satır kaydet → DB round-trip count ölç.

- Bitiş kriteri: Belge kaydı için round-trip count ≤ 3 (header + lines batch + audit).

# 3. İki Haftalık Sprint Planı

Aşağıdaki sprint planı 2 haftalık çalışmaya optimize edilmiştir. Tek geliştirici için sıralı, 2-3 kişilik ekip için bazı maddeler paralel yürür.

## 3.1. Hafta 1 — Mekanik Temizlik (P1 Yığını)

- Gün 1: §2.1 confirm/alert temizliği — tek showConfirm helper'ı + replace betiği. Bitirme: 0 ihlal.

- Gün 2: §2.10 ReachabilityIntegratorDocumentClient → IHttpClientFactory (30 dk). + §2.11 Batch INSERT doğrulama.

- Gün 3–4: §2.2 SmartBoardBuilder migration — ilk dalga (Departman, Birim, Operasyon, Personnel, basit listeler — ~15 board).

- Gün 5: §2.8 Form'lara autofocus + aria-required mekanik fix. CI lint kuralları eklenir (controller boyutu, confirm grep, audit kolon).

## 3.2. Hafta 2 — Mimari Derinleştirme (P1-P2 Yığını)

- Gün 6–7: §2.5 FluentValidation entegrasyonu — paketler + altyapı + ilk 10 validator (DocumentSaveRequest, ContactSaveRequest, WorkOrderSaveRequest...).

- Gün 8–9: §2.4 Domain davranışı yayma — DocumentLine + WorkOrder aggregate'lerine davranış + her biri için 8-10 test.

- Gün 10: §2.3 DTO migration başlangıç — DocumentController + FinanceController endpoint'leri DTO + Mapster'a taşınır.

## 3.3. 3-4. Hafta — Devam Eden İşler (P2 Sürdürme)

- §2.3 DTO migration — kalan controller'lar (sıra: ApprovalController, PriceListController, IntegrationsController, SalesController).

- §2.6 Controller split — LogisticsController'dan ProductCatalogController; AdminController'dan FormController + ScheduledTaskController + IntegratorProfileController.

- §2.7 Button design token — tokens.css + alias geçişi + mekanik class replace.

- §2.4 Domain davranışı — Integration + Contact aggregate'leri.

- §2.9 Skeleton component — büyük gridlerden başlayarak.

## 3.4. Bitiş Kriterleri ve Doğrulama

Bu sprint sonunda projedeki ölçüm hedefleri:

| Metrik | Mevcut | Hedef |
| --- | --- | --- |
| confirm() + alert() ihlali | 92 | 0 |
| Eski Build*BoardConfigAsync metodu | ~60 | < 5 |
| Anonim projection (Web) | 814 | < 100 |
| return Json(entity) entity-leak | 667 | < 50 |
| FluentValidation validator sayısı | 0 | ≥ 10 |
| Davranış içeren Domain aggregate | 1 (Document) | ≥ 4 |
| Controller başına en büyük LOC | 2.648 | < 800 |
| Test sayısı (Fact + Theory) | 142 | ≥ 220 |
| autofocus attribute'lı edit form | 6 | ≥ 25 |
| Static HttpClient kullanımı | 1 | 0 |

Notlar: Bu maddelerin hiçbiri yeni mimari karar gerektirmiyor — altyapı 1. turda kuruldu. İş büyük çoğunlukla mekanik migration: eski kalıbı silip yeni kalıbı koymak. Bu nedenle tahmini effort 2-4 hafta ile sınırlı ve büyük kısmı paralel yürütülebilir.

Rapor sonu. Bir sonraki tur incelemede yukarıdaki bitiş kriterleri tablosu yeniden ölçülür; başarı ölçüsü bu sayılardır.